铜陵市“十四五”城乡基础设施建设

发展研究

铜陵市住房和城乡建设局

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

2019年12月

目录

前言	1

第一章	“十三五”城乡基础设施建设现状分析	2

第一节 城乡基础设施建设现状	2

第二节 城乡基础设施建设成就	11

第三节 城乡基础设施建设问题分析	14

第二章	“十四五”发展环境解读	20

第一节 落实生态文明建设	20

第二节 区域发展战略格局机遇	23

第三节 新形势、新要求	24

第三章	总体思路	27

第一节 指导思想	27

第二节 规划原则	27

第三节 总体目标	28

第四章	建设任务	31

第一节 城市道路交通工程	31

第二节 城乡给水工程	33

第三节 城乡排水工程	34

第四节 城乡电力工程	37

第五节 城乡燃气工程	38

第六节 城乡数字工程	40

第七节 城乡生态园林景观工程	42

第八节 城乡公共交通工程	45

第九节 城乡环境卫生工程	46

第十节 地下综合管廊工程	49

第五章	实施措施	51

附表	53

前言

“十四五”规划是开启我市社会主义现代化建设新征程的第一个五年规划，意义重大。做好铜陵市“十四五”规划工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，按照体现战略引领、改革创新、重点突出、底线思维和可操作性的要求，编制符合时代要求、契合铜陵实际、体现人民诉求、引领未来发展的高水平规划。

为科学合理安排“十四五”期间铜陵市城乡基础设施建设计划，有效指导“十四五”期间城乡基础设施建设，充分发挥城乡基础设施对城乡发展的支撑、引领和促进作用，按照铜陵市委市政府部署，受铜陵市住房和城乡建设局委托，安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司承担本规划编制任务。

综合考虑国家、住建部、安徽省住建厅住房和城乡建设事业“十四五”规划重大问题选题范围，结合铜陵市住房和城乡建设局职能，本次课题研究主要侧重于城乡建设领域，包括城乡道路、给水、排水、电力、燃气、通信、园林景观、公共交通、环境卫生、地下综合管廊等十方面内容。

本规划在编制过程中，认真总结了铜陵市“十三五”期间城乡基础设施建设成就，细致分析了铜陵市“十三五”期间城乡基础设施建设出现的问题，对国家、省、市城乡基础设施建设有关政策进行全面解读，与铜陵市城乡规划、土地利用总体规划等相关规划进行深度衔接，提出了“十四五”期间城乡基础设施建设规划方案。

- “十三五”城乡基础设施建设现状分析

第一节 城乡基础设施建设现状

“十三五”期间，铜陵市社会经济快速发展。2018年实现生产总值（GDP）1222.4亿元，按可比价格计算，比“十二五”期末增长70%。其中，第一产业增加值50亿元，增长3.0%；第二产业增加值712亿元，增长4.9%；第三产业增加值460.3亿元，增长1.9%。全员劳动生产率104792元/人，比上年增加9035元/人。人均地区生产总值75524元（折合11413美元），比上年增加5589元。

表1：铜陵市2013-2018年主要经济指标对比表

注：2016年之前数据不含枞阳县

2018年末全市户籍人口170.8万人，比上年末减少0.3万人。常住人口162.9万人，增加2.1万人；常住人口城镇化率56.0%，比上年提高0.2个百分点。全年户籍人口出生率10.8‰，比上年下降2.0个千分点；死亡率8.0‰，上升1.4个千分点；自然增长率2.8‰，下降3.4个千分点。中心城区人口约75万人。

2016年1月5日，经国务院批准，枞阳县划归铜陵管辖，铜陵县改为义安区，铜官山区和狮子山区合并成为铜官区。2018年10月，铜陵市实施部分区划调整，枞阳县老洲镇、陈瑶湖镇、周潭镇划归郊区管辖，郊区东郊办事处划归铜官区管辖；义安区五松镇13个村（社区）划归铜官区管辖，将义安区顺安镇长龙山村的鲁村等10个村民组划归铜官区西湖镇管辖；将铜官区凤凰山社区（含新建村）划归义安区管辖。

一、城乡道路交通工程

截止2018年底，城区现状道路总里程约为384.81公里，其中主干道约为138.28公里，次干道为115.86公里，支路为130.67公里，道路总面积为800.31万平方米，道路网密度约为3.85公里/平方公里，道路面积率约为9.88%，人均道路面积13.07平方米/人。

表1-1：铜陵市现状道路长度一览表

| 道路等级 | 2015年之前长度 （公里） | 十三五期间新增长度（公里） | 2018年底长度 （公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干道 | 119.72 | 18.56 | 138.28 |
| 次干道 | 90.08 | 25.78 | 115.86 |
| 支路 | 102.56 | 28.11 | 130.67 |
| 合计 | 312.36 | 72.45 | 384.81 |

表1-2：铜陵市现状主要道路指标对比表

| 项 目 | 道路里程 (公里) | 道路面积 (公顷) | 路网密度(公里/平方公里) | 道路面积率(%) | 干道网密度(公里/平方公里) | 人均道路面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二五末路网 | 312.36 | 623.18 | 3.27 | 8.99 | 2.29 | 11.17 |
| 十三五末路网 | 384.81 | 800.31 | 3.85 | 9.88 | 2.59 | 13.07 |
| 国家规范 | — | — | 5.4-7.1 | 15-20 | 2.4-3.1 | 7-15 |

“十三五”期间，铜陵市新建道路29条，新增道路长度72.45公里，新增道路面积170.99公顷。其中：主干路7条，分别为西湖北路、长江东路等，共计里程18.56公里，新增道路面积85.87公顷；次干路22条，共计里程25.78公里，新增道路面积85.12公顷；支路若干，总长度为28.11公里，城市道路各项主要指标相对于“十二五”期间有较大程度的提升，基本实现了城市总体规划中近期和城市“十三五”期间提出的道路工程实施目标。

二、城乡给水工程

铜陵市目前江南、江北实行分片供水。

江南区域主要有铜陵首创水务公司供水。江南供水范围为：北至义安区、开发区、西湖新区；南至大通；东至义安经开区、七0一、钟鸣；西至横港。其中不包括发电厂住宅区、化工厂住宅区、磷胺厂住宅区、一冶住宅区、开发区内有色企业。城市自来水普及率达到98%，城市人均生活用水量为0.2 立方米。现供水能力为30.5万立方米/天，共有3个净水厂，分别为一、二、三水厂。在建第五水厂，一期10万吨/日。现有两个取水口，一处位于新民大队（新民水源），建于1986年，取水能力为15万吨/日，为一、二厂的水源；另一处位于横港（横港水源），建于1995年，取水能力为30万吨/日，为三水厂水源。有8座加压泵站，总供水能力为8.8万立方米/天。铜陵市江南片还有多家大型企业拥有自备水厂，主要有：海螺、六国化工、发电厂、铜官山化工公司、有色动力厂等11家，自备水厂非发电用地表水供水量约6744万吨/年，约为18.5万m3/d。

江北区域现有各类规模水厂59座，除枞阳县自来水公司为国有外，其余均为私营性质。主要以长江、菜子湖、白荡湖、枫沙湖、罗昌河等为水源，个别水库、沟壑、地下水作为水源。

“十三五”期间，建成了铜陵市应急取水口和第五水厂一期，新建、改造供水管网173公里。铜陵市江南区域不断完善城市供水管网，加大向农村地区供水规模。除了江心洲（和悦、老洲、胥坝）和飞地外（灰河、安铜办、铜山镇）外，已完成了向剩余乡镇镇区全覆盖的城网供水。城市供水管道由1491公里提升至1664公里。

三、城乡排水工程

铜陵市现状分为10个雨水分区和10个污水分区。

铜陵市老城区初步建成雨、污分流体制，新建地区基本上采取雨、污分流制。近年来，铜陵市城区通过实施秀水河、玉带河、幸福渠、黑砂河、惠溪河、狮矿大沟等区域的雨污分流工程，城市中心区初步建立起完整的城市排水管网系统。现有雨水排水管（渠）约908公里，污水管（渠）约754公里，主排水管渠包括黑砂河、爱国渠、新光渠、玉带河、幸福渠、七坝沟等。

乡镇驻地污水经过“三大革命”工程实施后，初步建立起排水系统。村庄排水大多采用自然排水。

城区内现有四座污水排水泵站，分别为天井湖污水泵站0.4万立方米/天，长江西路污水泵站1万立方米/天、惠溪河污水泵站0.5万立方米/天，红光渠污水泵站0.7万立方米/天。

铜陵市城市排涝现状以自排为主，机排为辅。现有排涝泵站24处：矶河口站、长江站、方港河站、磷铵站、狼尾湖站、金隆站、新民圩站、五公里站、城关站、新兴闸站、钟仓二站、犁桥泵站、钟仓一站、和平站、红旗站、张村站、坝埂头站、复兴站、新民站、永丰站、工商殿老站、工商殿新站、顺安联圩站。

“十三五”期间，钟顺污水处理厂一期建成运行，新增开源金属再生产业园、长江西路、红光渠、惠溪河等4座污水泵站。城市排水管道由1313公里提升至1662公里；城市生活污水集中处理率由92%提升至94.8%；城市生活污水处理能力由14万吨/日提升至19万吨/日；7处城市黑臭水体全部完成整治任务；完成了新民、西湖污水处理厂提标改造、西湖污水处理厂扩建、新建狮子山生活污水处理厂、新建铜芜路泵站及沿江排涝泵站更新改造等一系列项目建设，为我市污染减排及水污染防治工作作出了突出贡献。

四、城乡供电工程

铜陵电网内主要电源点为皖能铜陵电厂和国电铜陵电厂。

截至2018年底，铜陵电网有统调口径内有火电厂1座（不含500kV线路上网电厂），即皖能铜陵电厂（2×300MW）；非统调口径装机容量为308MW；500千伏变电站2座，即官山变和铜北变；220千伏变电站9座，即朱村变、古圣变、新江变、周冲变、董店变、顺安变、滨江变、丹阳变、玉楼变，220千伏总变电容量为2010兆伏安；110千伏公用变电站16座，主变26台，即东村变、西郊变、谢家垅变、新桥变、天桥变、新桥变、开发区变、乌木山变、金顺变、五松变、大通变、纺织变、山水变、顺凤变、红星变、中心变、学院变、新河变，总容量1260兆伏安；110千伏用户变15座，主变32台，总容量1013兆伏安。

表1-3：十三五期间城乡用电情况一览表

| 指标名称 | 计算单位 | 2014年底水平 | 2018年底实际水平 | “十三五”期间增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 85.64 | 101.15 | 15.51 |
| 统调用电量 | 亿千瓦时 | 63.07 | 80.79 | 17.72 |
| 全社会最大负荷 | 亿千瓦时 | 107.10 | 132.99 | 25.89 |

注：2018年数据来源于安徽省统计年鉴

截止2018年底，铜陵电网已建成的“十三五”规划项目有：500千伏铜北变输变电工程（2017年12月已建成投运）；合福铁路铜陵北220千伏牵引站供电工程（2015年元月建成投运）；220千伏玉楼输变电工程（2015年4月已建成投运）；新建110千伏东联（示范园）输变电工程；扩建110千伏山水变和220千伏顺安变。110千伏红星（车站）输变电工程（2013年4月已建成投运）；110千伏中心输变电工程（2013年6月已建成投运）；110千伏学院（开发区Ⅱ）输变电工程（2013年9月建成投运）；220千伏宁安城铁铜陵东牵引站供电（含丹阳变）工程。

五、城乡燃气工程

截至2019年底，铜陵市天然气管道总长近1100Km、民用户20余万户、工商业用户近2000户。铜陵市天然气覆盖区域已从中心城区向城市周边乡镇逐步延伸，西湖镇、大通镇、五松镇、顺安镇、东联镇已经开通天然气，钟鸣镇、天门镇、西联镇也基本具备了使用天然气的条件。

铜陵境内现有天然气门站2座（含在建1座），高压A调压站1座，次高压A调压箱2座，CNG汽车加气站6座（含1座母站、3座常规站、2座子站），LNG汽车加气站1座，LPG储配站1座，应急气源站（低压湿式储气柜）1座（即将停运）。

“十三五”期间，燃气设施建设取得新进展。目前， 铜陵天然气高压输储管线一期工程（10.2公里、DN600高压管道）、朱永路次高压管道工程（12.6Km、DN300次高压管道）、川气高压连接线工程（3.5Km、DN300高压管道），新建约220Km中低压管道及东部城区服务基地1座、天然气瓶组气化站1座、朱永路高中调压站1座，改造16座雷诺式调压站及70Km埋地镀锌管，完成南门站扫尾工作。总投资近1.3亿元。

六、城乡通信工程

目前在铜陵市有邮政局、中国电信公司、中国移动公司、联通公司、铁通公司、安广网络等六家邮电事业单位，至2018年底邮电业务总量为76801万元（比2013年增加了15.8%），其中邮政局7249万元，中国电信22800万元，移动公司36726万元，联通公司8323万元，铁通公司1702万元；全年特快专递总量为22.7万件，城市电话用户达到16.4万户，农村电话用户为2.9万户。全市移动电话用户达到126.7万户，国际互联网宽带接入户82.6万户。截至2018年底，万人拥有电话机数3231.08台，电话普及率为32.32％。

表1-4：铜陵市通信设施现状一览表

| 名称 | 位置 | 用地规模（平方米） | 用途 | 所属公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京路生产楼 | 北京东路 | 4726.23 | 办公用房 | 移动公司 |
| 铜陵开发区通信楼 | 石城大道北段 | 11564 | 办公用房 | 移动公司 |
| 义安区通信生产楼 | 义安区五松镇万鸡山 | 3385 | 办公用房 | 移动公司 |
| 长江路邮电大厦 | 长江中路 | 727.26 | 办公用房 | 移动公司 |
| 电信老大楼 | 长江路47号 | 1200 | 核心通信楼 | 电信公司 |
| 电信新大楼 | 石城大道1588号 | 2500 | 重要通信楼 | 电信公司 |
| 义安区公司 | 义安区笠帽山东路山水人家小区对面 | 1100 | 重要通信楼 | 电信公司 |
| 西郊局 | 金山路铜商品市场辅楼 | 800 | 核心通信楼 | 电信公司 |
| 联通大厦 | 铜陵铜官山区联通大厦 | 2500 | 核心通信楼 | 联通公司 |

在宽带接入网建设方面，实行“市县一盘棋”的整体推进战略，市区力推“光纤到楼”，农村以“光纤到村”为主，不断加大光缆向广大用户的延伸建设力度，加速了接入网的光纤化进程，在全省率先实现“村村通光缆”目标。

在无线网络建设方面，加大对原有网络的改造，彻底改变了原网络中乡镇农村地区信号覆盖差、经常掉线的老毛病，并通过实施技术改造将原网络顺利平滑升级至 “4G”网络。

七、城乡生态园林景观工程

截至2018年底，铜陵市建成区绿化总面积3515万平方米，建成区绿地率43.29%，绿化覆盖率45.01%，人均公园绿地面积13.41平方米。

铜陵市建成区现有公园绿地48处，其中城市公园15个，分别为天井湖公园、笔架山公园、螺蛳山公园、板栗山儿童公园、植物园、翠湖公园、气象公园、滨江生态公园、南湖公园、铜芜路绿道公园、秀水河公园、桥南公园、笠帽山公园、临津公园和黑砂河公园；游园、广场绿地33处，主要有皖江游园、义安苑、青铜壁、铜文化园、铜都广场、诚信广场、东站广场、山水之门、太阳历广场、杨村游园等。

“十三五”期间，建成西湖湿地公园、滨江生态公园和东部城区临津公园等，老城区“三大水系”治理初见成效，新增街头绿地（游园）53个，建成绿道247公里，森林覆盖率达29.6%。2017年荣获国家森林城市荣誉称号，西湖湿地公园获批国家级城市湿地公园。

表1-5： 十三五期间城乡园林绿化情况一览表

| 指标名称 | 计算单位 | 2014年底实际水平 | 2018年底实际水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建成区绿化覆盖面积 | 公顷 | 3336.91 | 3655 |
| 园林绿地面积 | 公顷 | 3191.61 | 3515 |
| 公园绿地面积 | 公顷 | 561 | 718 |
| 人均公园绿地面积 | 平方米 | 12.70 | 13.41 |
| 建成区绿地率 | % | 40.0 | 43.29 |
| 建成区绿化覆盖率 | % | 41.52 | 45.01 |

注：2017年数据来源于安徽省统计年鉴

“十三五”期间，生态园林绿化建设取得了以下成就：

园林绿化相关指标全面提高，数据位居全省首列。建成区园林绿地面积由3191公顷增加到3515公顷，城市绿地率为43.29%，绿化覆盖率为45.01%；新增公园5个，新增小游园、街头绿地30个，新增绿道约58公里，公园绿地面积由561公顷增加到718公顷，城市绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地三项指标位居全省前列。

完善了园林绿化规划编制和绿化项目管理工作。完成了《铜陵市绿道总体规划（2013-2020）》、《铜陵市绿地系统规划（2017-2030）》、《铜陵市城市绿线规划》等规划修编工作，制定并出台了《铜陵市城市绿化条例（新修订）》、《铜陵市人民政府关于实施森林增长和绿化提升工程推进山水铜都建设的意见》、《铜陵市人民政府办公室关于城市森林增长和绿化提升工程建设的实施意见》、《铜陵市“增花添彩”绿化提升行动实施方案》等一系列相关文件，谋划制定了全市“主要道路出入口环境景观提升”、“城市绿道增绿工程”、“增花添彩”提升行动等绿化提升项目。

园林景观建设取得新成果。西湖湿地公园获批成为国家级城市湿地公园。建成天井湖西湖、北湖，对天井湖环湖进行了整体环境提升改造工程，已经建设成为全市综合性公园，目前已是铜陵地区的4A景区；建成羊湖公园、杨村游园等一批绿化景观重点。市区公园、游园、广场等公共绿地达50处，为市民提供了具有一定观赏性、艺术性和文化性的休闲园林。

城乡环境得到新改善。“十三五”是铜陵市园林绿化大发展时期，先后开展了城市绿化整治增量提质、城市绿化提升和森林增长、绿道建设、三线三边绿化整治、城镇园林绿化提升行动等一系列大规模绿化建设工程，城乡绿化环境面貌得到显著改善，截至2013年底，铜陵市被环保部授予“全国环境优美乡镇”1个，义安区犁桥村还被住建部评为“首批全国美丽宜居村镇”，省发改委、省环保厅联合命名的省级生态乡（镇）5个，省级生态村18个，市级生态乡（镇）12个，市级生态村68个，被省环保厅命名的绿色学校12所，绿色社区3个，市级绿色学校27所，绿色社区16个。通过绿色创建活动的开展，极大地提高了全社会的环境保护和生态安全意识。

八、城乡公共交通工程

公交线路：截至2018年底，现有城市公交线路49条、线路总长935.7公里。运营车辆811辆，万人公交拥有量11.46标台/万人，年客运量约2600万人次；城乡客运班线现有26条，运营客车246辆，151个行政村中有149个开通了客运班线，通车率达98.67%，城乡客运站10个，候车亭149个，招呼站牌165个，运营公司10个；现状运营出租车1584辆。

公交场站：现状铜陵市公交首末站点共计35个。公交总公司、杨村、城北换乘中心、隆门路、横港、铜陵东站设有停放用地，其他首末站点全部采用路边临时停放。现有公交首末站仅有五个设有调度室。铜陵市现有城市公交停车场、修理厂、保养厂5个。

停车系统：目前铜陵市建成区停车泊位供应的主体由路外停车场（包括建筑物配建停车场）和路内停车带组成。现状建成区规划设置路内、外停车场总泊位供给数约17129个，包括路外停车泊位7546个，路内停车泊位9583个。

慢行交通系统：铜陵市主城区现有规模较大步行商业街（区）两条：即长江路步行街及铜陵商城；公园及广场共14个左右，主要为市民日常的休闲娱乐、健身购物等服务，其中有4个尚处于建设阶段，未完全投入运营。

表1-6：十三五期间城乡公共交通情况一览表

| 指标名称 | 计算 单位 | 2014年实 际水平 | 2018年底实 际水平 | “十三五” 期间增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公交线路长度 | 公里 | 412.1 | 935.7 | 354.9 |
| 每万人拥有公共交通车辆 | 标台 | 14.83 | 11.46 | -3.37 |
| 机动车拥有量 | 万辆 | 12.8 | 21.83 | 9.03 |
| 停车位总数 | 个 | 11777 | 17129 | 5352 |

注：2018年数据来源于铜陵市统计年鉴

“十三五”期间，开通枞阳-铜陵市际公交和铜陵市区至高铁北站两条长线公交线路，新增公交线路354.9公里（主要为枞阳区划调整原因）。

九、城乡环境卫生工程

生活垃圾转运、处置设施：我市市辖区现有环卫停车场2处，生活垃圾中转站77座（含拉臂池），环卫运输车82辆（含餐厨垃圾收运车），生活垃圾产生量平均530吨/日，经收集、转运到铜陵海螺生活垃圾处理厂进行无害化处理。铜陵海螺生活垃圾处理厂总投资1.7亿元，一期于2010年4月投运，二期于2017年7月投运，处理方式为气化炉焚烧处理，设计日处理规模600吨/日。下属枞阳县生活垃圾日产生量约260吨/日，全部运往枞阳县生活垃圾卫生填埋场进行无害化处理。枞阳县生活垃圾卫生填埋场总投资0.45亿元，于2010年6月投运，2018年完成提升改造。处理方式为卫生填埋处理，设计日处理规模300吨/日。

公共厕所：铜陵市现有各类城镇公厕223座。“十三五”以来，铜陵市城区公厕建设进入了快速发展期，市政府将公厕建设列入城乡基础设施建设项目，每年建设一批二类以上水冲式公厕。“十三五”期间，完成38座公厕的提升改造和6座公厕的新建工作，按照《城市公共厕所设计标准》要求进行规划和建设。

全面开展非正规垃圾堆放点排查整治：市城管执法局、市农业农村局、市生态环境局、市水利局共同牵头，组织县区排查整治全市18处非正规垃圾堆放点。根据省住建厅三年整治行动安排，2017年完成7个，2018年完成7个，2019年完成4个非正规垃圾堆放点整治。生活垃圾堆放点首选清运至市海螺生活垃圾焚烧厂、枞阳县生活垃圾卫生填埋场进行无害化处理。对于大体量堆放点，实施就地规范封场整治，将环境污染降至最低。建筑垃圾堆放点首选覆土绿化等方式。

第二节 城乡基础设施建设成就

“十三五”期间，在市委、市政府的正确领导下，铜陵市紧紧围绕“转型跨越、富民强市、共建小康、同享幸福”这一主题，以全面建成小康社会、推进幸福铜陵建设为目标，城市建设进展较快，拉开了城市道路框架，提升了城市生态环境质量，城市面貌得到较大改观。铜陵市先后荣获全国双拥模范城、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、全国社会治安综合治理优秀城市、全国文明城市等称号，入列全国第二批资源枯竭城市转型试点市、知识产权试点市、数字化城市管理试点市和国家可持续发展实验区，是皖江城市带承接产业转移示范区的重要成员、全省城乡一体化综合配套改革试验区和安徽首个入驻商务部产业转移促进中心(上海基地)的城市。城乡基础设施建设具体成就如下：

表1-7： “十三五”主要指标完成情况

| 指标名称 | 计算单位 | 2014年底实际水平 | 2018年底 实际水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路总里程 | 公里 | 1555 | 4684.1 |
| 城市道路长度 | 公里 | 312 | 345 |
| 每万人拥有公共交通车辆 | 标台 | 14.51 | 10.5 |
| 人均道路面积 | 平方米 | 11.48 | 13.07 |
| 用水普及率 | % | 100 | 100 |
| 燃气普及率 | % | 100 | 100 |
| 排水管道长度 | 公里 | 1075 | 1465 |
| 污水管道长度 | 公里 | 347 | 425 |
| 污水处理率 | % | 85.51 | 87.5 |
| 人均公园绿地面积 | 平方米 | 12.70 | 13.41 |
| 建成区绿化覆盖率 | % | 41.52 | 45.01 |
| 建成区绿地率 | % | 40.0 | 43.29 |
| 生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 |

注：2014年数据不含枞阳县

1、道路建设取得了新进展

按照“中优、东扩、西跨、南联、北拓”的空间发展策略，进一步加快了城市新区骨干路网的建设，拓展了城市空间，全面完成了车站新区、经济技术开发区主干路网建设，积极推进了西湖新区、东部城区，南部城区的路网建设，实施了城市主城区畅通工程，中心城区道路微循环工程，共完成项目50多个。

积极推进沿江快速通道、陵江大道、滨江大道、坝白路、站前路等城市外环线的改造、提升建设，新建和改造北京路下穿、翠湖二路、天山大道、鹊江路等城市道路45公里。“十三五”期间，铜陵市努力完善城市功能，基础设施建设成效显著，城市框架稳步拉开，形成了“一城三区、一主两副”的城市格局，生态山水铜都开始显现。建成区面积达到78.5平方公里，城区现状道路总里程约为345.2公里，其中主干道约为119.725公里，次干道为90.08公里，支路为102.56公里，道路总面积为915.23万平方米，道路网密度约为3.85公里/平方公里，道路面积率约为10.2%，人均道路面积13.07平方米/人。公交运营线路长度增加到935.7公里。万人公交拥有量10.5标台/万人，年客运量约3500万人次。

2、生态园林绿化建设得到新突破

“十三五”是铜陵市园林绿化大发展时期，根据《国家园林城市标准》和《安徽省生态强省建设实施纲要》要求，铜陵市以建设生态山水铜都和幸福铜陵为目标，结合临江拥山含湖的独特自然资源，大力实施城市绿化提升和森林增长工程，全力拓展城市绿化空间，优化绿地结构，改善人居环境。先后开展了城市绿化整治增量提质、城市绿化提升和森林增长、绿道建设、三线三边绿化整治、城镇园林绿化提升行动、城市“增花添彩”等一系列大规模绿化建设工程，城乡绿化环境面貌得到显著改善，完成了建成区18个老旧小区的绿化整治，建成了滨江生态公园、铜芜路绿道、铜都大道绿化提升、翠湖公园、气象公园、老铜矿铁道林荫步道等一批精品示范工程，改造建设了螺蛳山公园、笔架山公园，实施了铜官大道、铜芜路绿道、铜都大道、翠湖四路、北京路等城市主干道绿化改造升级工程，建成杨村游园，西湖湿地公园升级为国家级湿地公园。城市公园绿地面积达718公顷，人均公园绿地13.14平方米，绿地率43.29，绿地覆盖率45.01% ，新增游园广场11个，新增城市广场面积116万平方米，城市形象得到了极大提升，基本完成了生态山水园林城市“十三五”建设目标。

3、公用设施建设有了新发展

铜陵市的天然气是来自“西气东输”，目前城区主干道燃气管网的铺设基本完工。 “十三五”期间，新铺设中压管网152公里、改造中压管网60公里，向全市20余万管道燃气用户、600余户工商用户供应天然气。新增了铜官大道两处CNG加气站和一处LNG加气站，极大的解决了城市公交、出租车加气难的问题。建成了铜陵市应急取水口和第五水厂一期，开工建设城市第三水厂，新建、改造供水管网184.2公里，已完成了向天门、西联、东联、顺安、顺安、钟鸣等乡镇全覆盖的城网供水。天然气完成向20万居民用户、500工商用户供气。铜陵市海螺生活垃圾无害化处理厂建成投产，城市DN100以上的供水管网达485公里，老城区初步完成雨污分流，城市自来水普及率达到99%，城市人均生活用水量为0.2 立方米，启动了智慧城市建设，主城区已完成4G网络全覆盖,5G已初步商用。城市日供水能力增加到69万吨，天然气年供气量达到178000万立方米。供水普及率、燃气普及率达到99%。废水处理能力达到92.82万立方米/天。实施了长江西路泵站改扩建、黑砂河下游综合整治、幸福渠、七坝沟等中心城区排水改造项目，城市排洪抗涝能力得到极大的提高。

4、城市管理工作得到新提升

综合利用行政、法律、市场、科技和数字化等多种手段，推进城市管理现代化。竣工了城市路灯、公园、广场及主要道路监控系统，实施公用事业突发事故报警系统，正在推进水质在线检测系统和智能化市政事业管理系统。强化了全市供水、供气、公交、污水处理设施管护和安全管理，市政设施养护、维修管理得到加强，11个公园、15个广场游园、绿化带等的管护水平进一步提高。坚持依法治建，建筑市场各项管理日趋规范，抓好安全生产、工程质量、建设科技工作，建筑业稳步健康发展。国家建筑节能设计标准执行率100%，建筑节能验收合格率100%，行业管理水平进一步提高。

5、新农村、美好乡村建设有了新成果。

截至2018年底，铜陵市被环保部授予“全国环境优美乡镇”1个，义安区犁桥村还被住建部评为“首批全国美丽宜居村镇”，省发改委、省环保厅联合命名的省级生态乡（镇）5个，省级生态村18个，市级生态乡（镇）12个，市级生态村68个，被省环保厅命名的绿色学校12所，绿色社区3个，市级绿色学校27所，绿色社区16个。通过绿色创建活动的开展，极大地提高了全社会的环境保护和生态安全意识。基本完成建设任务,实现了村庄整洁、水清、有序、村美的要求。

第三节 城乡基础设施建设问题分析

一、城乡基础设施建设存在的具体问题

（一）城市道路交通工程

1、城市道路各项主要指标相对于“十二五”期间未有较大范围的提升，但是跟国家标准和规范还有一定的差距。干道网密度和人均道路面积达到国家的标准，但是道路网密度和道路面积率两项指标距离国家标准还有较大的差距。

2、铜陵市城市道路骨架网初步形成。市域范围内，南北方向交通相对密集，联系较为便利；但是东西方向连通性道路较少，导致主城区与开发区、狮子山老城的沟通不便，急需加强。各大片区路网分布不均匀，道路资源利用较为集中在主城区。东部城区和南部城区仅有几条主干道，道路还未成网。

3、由于城市布局限制和历史原因，铜陵市中心城区部分道路线型不顺，造成较多的不规则交叉口的出现，特别是“T”型交叉口。

4、由于铜陵市大部分商业部门、金融部门、公共设施和行政单位等优质资源集中在以铜官大道、北京路、铜都大道、金山路环绕的范围内，用地强度高，交通产生、吸引量的相对集中，对路网的压力很大，而随着西湖新区和开发区等外围地区的发展建设，人口入住率的加大，加上机动车出行率增大，潮汐式交通带来的交通压力使主城区的交通形势依然不容乐观。

（二）城乡给水工程

1、水资源开发利用管理尚待加强。

2、城市供水水源地保护范围内尚存在一些不利于保护的因素。新民取水口上游有六国化工、狼尾湖、金隆化工等排污口，尤以狼尾湖污染最重、排污量最大、距离也较近（仅2.2公里），对新民取水口危害较大。

3、随着城市不断向北发展，现有供水系统存在南水北送现象，长距离输水在经济性、安全性上都存在一定问题。

4、江北区域农村的供水普及率有待进一步提高，且村级水站过多，不仅管理不方便，水质难以保证，水厂的重复建设还会造成一些不必要的浪费。

（三）城乡排水工程

1、铜陵市域各城镇尚未建成完整的城镇排水系统，现状管网混乱，污水多通过雨水沟渠就近排入水体，一些工矿企业未形成合理的污水排放系统；工业污水进入市政管网现象仍然存在，监管防范难度极大。乡镇各村排水以明沟为主，易堵，卫生条件较差。

2、因城市污水管网历史欠账较多，我市城市污水管网还不够完善，还存在管网空白区；特别是老城区地质地貌复杂，雨污分流建设难度较大，黑砂河沿线雨污分流还未完成；小区内部雨污分流点多面广，与主干管网相连并实现安全运行仍需要较长时间。

3、城市排水设施建设滞后，排水管网系统不尽完善，部分地区经常出现严重积水，一部分污水未经处理直接排入天然水体，存在较大隐患。老城区排水管渠截面小，淤积严重，城市调蓄水面逐渐被“蚕食”，调蓄水能力越来越差，城市山体截洪设施不足。

（四）城乡供电工程

1、随着电网规模的不断壮大，电网越来越密，线路通道和站址因土地资源紧缺而越来越紧张，电网建设难度加大。

2、城市新增大工业用户较难把握，造成负荷预测难度加大，给电网规划带来很多不确定因素。

3、新增220千伏变电站落点后，其配套110千伏网络优化工程不含用户专线工程。而铜陵110千伏用户变众多，由于缺少改造资金，用户网络不能及时跟进优化，造成交叉供电、110千伏网络和供电范围不够清晰。

4、随着城市建设的步伐加快，110千伏高压变电站布点尚存不足。

（五）城乡燃气工程

1、储气调峰能力不足。随着城市天然气用气量增加，铜陵市储气调峰矛盾日益突出，需新建储气设施解决城市调峰问题。

2、江北片区及周边乡镇尚未敷设天然气管道。江北片区天然气气源条件较差，距离现状天然气管道较远。

（六）城乡通信工程

1、在宽带接入网建设方面，实行“市县一盘棋”的整体推进战略，市区力推“光纤到楼”，农村以“光纤到村”为主，不断加大光缆向广大用户的延伸建设力度，加速了接入网的光纤化进程，在全省率先实现“村村通光缆”目标。

2、在无线网络建设方面，加大对原有网络的改造，彻底改变了原网络乡镇农村地区信号覆盖差、经常掉线的老毛病，并通过实施技术改造将原网络顺利平滑升级至 “4G”网络，全网覆盖范围和服务质量都在全省各家运营商中处于领先地位。

（七）城乡生态园林景观工程

1、绿地布局不合理，空间分布极不均匀，不符合绿地的服务半径要求。在铜陵市城市中心区，特别是旧城区的绿化较少，建设绿地与开放空间的需求迫在眉睫。

2、各类绿地构成不合理，发展不均衡。城市绿地中公园绿地发展缓慢，铁路、高速公路绿色隔离带、城市绿带走廊、城市组团隔离带等防护绿化用地得不到保证。附属绿地，特别是单位庭院绿地发展不均衡。

3、城市园林绿化管理制度建设、行业管理和行政执法等工作有待进一步加强。

4、园林科研、创新投入不足，园林绿化管理信息技术应用相对滞后。

5、园林绿化管护水平有待提高，管护经费缺口较大，专业队伍建设和管养基地建设有待加强。

（八）城乡公共交通工程

1、新能源、步行、自行车交通未受到应有的重视，出行环境不尽人意。尽管路网设施不断完善，供给水平不断提高，但是对于步行及自行车交通空间改善程度却不尽人意。人行道宽度过窄、不连续、各种设施占用人行通道，人行过街设施布局不合理，自行车道缺少物理隔离，步道设施缺位，违章建筑及交通设施挤占现象普遍，无障碍设施不连续，自行车停车设施不足等，加上铜陵市属于丘陵城市，地形起伏较大，导致步行和自行车的出行环境不尽人意，使得步行和自行车出行比例逐年下降。新能源汽车配套设施严重缺乏，充电桩设施还未全面普及。

2、公交服务水平不高，公交吸引力不足。停车保养场和枢纽站位置分布不均衡，枢纽站数量较少，场站用地严重缺乏，首末站建设亟需开展。地面公交线路缺少等级层次，线路设置重复率高。局部地段线路重复系数偏大，对这些路段造成一定的拥挤。部分路线过长，造成车辆单程运行时间过长，乘客乘坐体验较差。

3、停车困难、停车秩序混乱。铜陵市现状停车泊位供应总量能够满足车辆停放需求，但是泊位供应的类型和分布存在较为明显的不均衡问题。

现有停车资源没有得到充分利用，首先是停车资源在空间上未得到充分利用，其次是停车资源在时间上利用不均衡，停车需求高峰、平峰差异明显，高峰时段停车泊位供不应求，而平峰时段停车泊位则相对闲置，造成停车资源的浪费。

（九）城乡环境卫生工程

1、环卫设施数量不足，布局不合理。铜陵市转运站、公厕、环卫工人休息点、停车场等环卫设施数量不足；环卫设施布局也不合理，无法满足需求。

2、环卫设施等级较低。

3、生活垃圾仍为混合收集，偏远地区垃圾收集率不高。

4、环卫机械设备数量不足。

5、环卫资金筹措难度大。

二、城乡基础设施建设问题总结

作为典型的资源型城市，铜陵正处在转型升级、爬坡过坎的关键时期，还有不少“攻坚战”、“持久战”要打。铜陵市城乡基础设施建设主要问题在以下几个方面：

1、市政基础设施大框架基本形成，局部尚需完善。

铜陵市市政基础设施比较完善，大的框架已经形成。但是局部地区，特别是江北区域，由于历史客观原因，市政设施的配套建设滞后。同时，江南城区中，东部、南部两个副城配套设施还不完善，还需加大投入力度。

2、基础设施发展水平不均衡，水平不高。

如城市污水处理率、人均道路面积等多项指标虽然高于全国平均水平，与省内先进城市尚有一定差距。同时，建成区人均路网密度、道路面积率等指标与国家标准也还有一定的差距，城乡基础设施建设资金短缺、乡镇基础设施较为薄弱。

3、河湖水系综合治理取得显著成效，水环境质量仍需提高。

市内有红星河、黑砂河、秀水河、幸福渠、爱国渠、翠湖、天井湖等河湖水系，与铜陵市城市格局紧密结合，是铜陵市江南水乡格局的重要组成部分。随着市政府多年投入资金综合治理，目前已经形成了优美宜人的河湖水系及滨水空间，但是由于城市管网差缺、上流补水缺乏，水体缺乏自然流动，水质存在富营养化的威胁，下游的水质难以得到保障。

4、餐厨垃圾收运、处置工作进展缓慢，垃圾分类处置工作推进难。

5、农村垃圾治理收费难、分类难、保洁难和处理难，垃圾污染返潮时有发生。

6、城市老旧小区排水问题、污水处理设施施工难度较大，乡镇污水处理设施建设进度慢，村庄污水治理推动慢，市县污泥尚未全部实现无害化处理处置。

7、城市运行管理效率不高。

- “十四五”发展环境解读

第一节 落实生态文明建设

一、落实打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带要求

1．中央生态文明建设要求

2017年11月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。习近平总书记的报告提出了新时代中国特色社会主义思想和基本方略：要坚持新发展理念，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，发展更高层次的开放型经济；要坚持人与自然和谐共生，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度。报告要求，加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。

2018年5月全国生态环境保护大会对加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战作出部署，动员全党全国全社会一起动手，推动我国生态文明建设迈上新台阶。会议提出了实现美丽中国的两个阶段性目标——到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，建成美丽中国。

2018年4月26日，习近平总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。讲话指出，新形势下推动长江经济带发展，关键是要正确把握整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自我发展和协同发展的关系，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持共抓大保护、不搞大开发，加强改革创新、战略统筹、规划引导，以长江经济带发展推动经济高质量发展。要下决心把长江沿岸有污染的企业都搬出去，企业搬迁要做到人清、设备清、垃圾清、土地清，彻底根除长江污染隐患。要坚持把修复长江生态环境摆在推动长江经济带发展工作的重要位置，共抓大保护，不搞大开发，要走生态优先、绿色发展之路。

2019年3月6日，习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议内蒙古代表团审议时指出：要保持加强生态文明建设的战略定力。不能因为经济发展遇到一点困难，就开始动铺摊子上项目、以牺牲环境换取经济增长的念头，甚至想方设法突破生态保护红线。在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段过程中，污染防治和环境治理是需要跨越的一道重要关口。要保持加强生态环境保护建设的定力，不动摇、不松劲、不开口子。

2．安徽省落实中央政策情况

2018年6月27日，《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》正式印发。

《实施意见》提出，到2020年，美丽长江（安徽）经济带建设取得实质性进展；2020年后，全面巩固阶段性成果；到2035年成为美丽中国建设的安徽样板。

《实施意见》要求要盯紧主要目标，聚焦水更清，抓好源头管控，推动长江干流及主要支流水质全部达到国家标准；聚焦岸更绿，筑牢“三道防线”，下决心根除长江污染隐患；聚焦产业优，发展绿色经济，加快构建现代化经济体系。时间上把准“三个节点”：明确2018、2019、2020三个年度任务；空间上把牢“三道防线”：科学划定1公里、5公里、15公里三道生态防线；领域上把握“三个重点”：实现水更清、岸更绿、产业优。要加强组织领导，完善考核运用，严肃督察问责，强化打造美丽长江（安徽）经济带的使命担当。

3．铜陵落实中央、省委政策情况

2018年7月22日，中共铜陵市委第八次全体（扩大）会议审议通过《中共铜陵市委铜陵市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带铜陵实施方案》。

全会提出，坚持以新理念树立新标杆，着力打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的铜陵样板。战略导向是“聚焦四美、实现四高”：聚焦山水美，推动实现生态高颜值；聚焦产业美，推动实现发展高质量；聚焦人文美，推动实现精神高追求；聚焦生活美，推动实现幸福高指数。战术设计是“3355”：把握“三大标识”，着力实现水更清、岸更绿、产业优；把准“三个节点”，明确2018、2019、2020三个年度节点任务和到2035年中长期目标；把牢“五道防线”，划定江心洲、沿江1公里、沿江5公里、沿江15公里、市域范围内五道生态防线；把好“五个关系”，正确把握习近平总书记提出的推动长江经济带发展的“五个关系”，做到保护与发展、当前与长远、破旧与立新、治标与治本、全域和一域统筹兼顾。以开展“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、促升级、创品牌、统规划、强机制”十大行动为主抓手，标本兼治、聚力突破，推动长江铜陵段生态环境质量根本好转，构建长江经济带高质量发展新格局，让一江清水、两岸青山的美景永续呈现，让黄金水道发挥黄金效益。

二、落实中央环保督察要求

1．中央环保督察整改要求

2017年4月下旬开始，中央第四环境保护督察组进驻安徽省开展环境保护督察工作。2017年5月中旬，中央第四环保督察组来铜，随机督察了我市环境保护工作开展情况。督察组一行实地督察了市三水厂饮用水水源地、滨江大道六号七号码头、一二水厂取水口、城市备用水源地、黑砂河整治现场，详细了解长江岸线资源保护、码头资源整合、城市水源地保护、黑臭水体综合整治等工作开展情况，对城市取水口、污水厂、建筑垃圾填埋场等提出了整改意见。

为切实改善城市环境，提高居民生活质量，我市以中央环保督察为契机，深入贯彻落实习近平生态文明思想，精准对标中央和省委要求，完善思路举措，进一步压实责任、细化措施，全面彻底整改突出环境问题，推动形成绿色发展方式和生活方式，以环境保护和生态建设的新成效，增进群众获得感和幸福感。

2. 铜陵市“蓝天、碧水、净土”三大工程

为落实中央环保工作部署和督察整改要求，铜陵市全力实施“蓝天、碧水、净土”三大工程，努力实现我市环境质量持续改善，不断增强人民群众对生态环境的获得感。

“蓝天”工程坚持目标导向、问题导向和责任导向，严格落实空气质量和大气污染防治重点任务“双考核”制度，采取精准、精细、精确的治污举措，提高大气污染防治系统化、科学化和精细化水平，努力使我市空气质量明显改善。按照大气污染防治目标，计划实施工业污染源全面达标及升级改造、重点行业挥发性有机物整治、燃煤小锅炉淘汰与煤质管控、企业堆场扬尘污染整治等十大专项行动。

“碧水”工程要求全面推行河长制，建立河流水质目标和“河长制”管理工作“双考核”制度，落实水环境治理属地管理责任。计划实施城市建成区黑臭水体综合治理、良好水体保护、污水处理设施建设、饮用水环境安全保障“四大工程”，加快工业园区污水处理厂建设，加强污水处理厂监督与管理，全面提高污水处理厂的运行效率和管理水平，开展饮用水水源保护区清查与整治，确保城乡饮用水水源水质稳定达标。

“净土”工程要求认真开展土壤质量详查，全面掌握土壤环境质量状况。建立污染地块名录，实施分类别、分用途、分阶段治理。加强在产企业土壤污染防治，强化对淘汰生产设施拆除处置监管，严格防控工矿污染。加强固体废物污染防治，防控大宗工业固体废物堆存场所和危险废物集中处置设施的环境风险。深化重金属污染防治，严格控制重点行业重点重金属排放总量。科学施用农药化肥，加强农膜和农药包装废弃物回收处理，强化畜禽养殖污染防治，控制农业污染。深入开展农村环境综合整治，实施农村污水治理工程，推进农村生活垃圾治理，整治非正规生活垃圾填埋场。制定土壤污染治理修复规划，有序推进土壤污染治理修复。

第二节 区域发展战略格局机遇

一带一路、长江经济带、皖江承接产业转移示范区和皖南国际旅游文化示范区等区域发展战略格局对铜陵经济社会发展和城乡建设意义深远。

1、接入一带一路国际协作新体系

“一带一路”战略构想，契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗，是国际合作的新平台。铜陵市应尽快形成铁、公、水对外交通“大枢纽”，接入江、海国际交通体系。

2、全面融入长江三角洲城市群

把长三角一体化发展上升为国家战略是以习近平同志为核心的党中央着眼我国社会主义现代化建设全局作出的重大决策部署。安徽作为长三角一体化发展的重要方面军，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入推进重点领域一体化建设，显著提升创新型现代产业体系建设水平、城乡区域融合发展水平、生态环境质量水平、经济对外开放水平、公共服务保障水平，推动全省综合实力和区域竞争力实现大的跃升。

同时，长江经济带是中国新一轮改革开放转型实施新区域开放开发战略。在长江经济带发展战略带动下，全国的发展重心将逐步向内地转移，带动产业和部分发展要素加速向中西部地区转移。铜陵市通过加大港口和综合交通建设，着力打造便捷、快速的综合立体交通体系，成为长江经济带有重要影响力的发展节点。

3、打造皖江城市带承接产业转移主要目标区

皖江城市带承接产业转移示范区为国家级示范区，是安徽要积极参与泛长三角分工合作的重大平台，是深入实施中部崛起战略、推动区域协调发展的重大举措。

铜陵市积极落实皖江城市带的要求，依托皖江承接产业转移示范区战略和合铜工业走廊的发展，建立日趋便捷的交通网络和成熟的产业基础，与东、西部地区在交通互连、产业分工、市场共建、生态保护等领域的合作上发挥更大作用，成为东部产业转移的主要目标区域。

4、打造皖南国际文化旅游示范区重要目的地

皖南国际旅游文化示范区将加快建设以黄山、九华山为重点的世界级旅游胜地，推进旅游国际化进程，促进皖南大开放。铜陵市应充分利用地缘、交通优势，构筑皖南国际旅游文化示范区北部门户和重要的旅游目的地。

第三节 新形势、新要求

“十四五”期间，我市将加快全面融入长江三角洲城市群，全面建成小康社会，我市发展迎来难得的历史机遇，但同时也对城乡建设提出了新的更高的要求，提升城乡综合承载能力、推进城乡宜居环境建设和改善民生福祉的使命更加艰巨，迫切需要补齐“短板”，加快构建适度超前、功能配套、管理科学、安全高效的现代化城乡基础设施体系。

一、新的发展理念对城市建设发展方向提出新要求

生态文明理念已全面融入新型城镇化进程，“美丽中国”“海绵城市”“地下综合管廊”等新理念的提出，要求我市城乡建设发展必须着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，节约集约利用土地、水、能源等资源，强化环境保护和生态修复，减少对自然的干扰和损害，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城镇建设运营模式。引导我市以“海绵城市”建设为统领，转变城市发展理念和建设模式，优化城镇功能布局和空间形态，尽量保护现有湖泊、池塘、田地、湿地、山体等青山绿水和田园风光，实施低成本、可持续、人性化的开发建设，进一步挖掘和传承城市地域人文特色，全面提升城市环境品质和综合承载力，让人民群众“望得见山，看得见水，记得住乡愁”。

二、宜居环境建设对城乡环境综合治理提出新要求。

开展宜居环境建设行动，是我市在新的起点上推进新型城镇化、努力实现“百姓富”与“生态美”有机统一的实际行动和重要抓手。新阶段要求我市在推进城乡环境综合整治“点线面”攻坚工作的基础上，把握以人为本、优化布局、生态文明、传承文化等基本原则，坚持一切以群众利益为出发点，以保护自然山水生态资源和历史文化资源为重点，针对城乡建设中存在的薄弱环节和群众反映强烈的突出问题，着力整治城乡环境，强化市政基础设施建设，更加系统、更加全面地推进城乡宜居环境建设，提升城镇综合承载力、舒适度和宜居性，实现改善民生、保护生态、推动发展的根本目的。

三、城市综合管理对城市管理转型升级提出新要求。

经济社会的不断发展和城市功能管理服务需求的日趋复杂，要求城市基础设施服务更加安全、便捷，基础设施运行更加绿色、低碳，应急管理更加迅速、高效。我市要以智慧城市和数字城市建设为突破口，大力推进“多规合一”和加快数字城管、数字城市向智慧城市的升级改造，建立完善城乡规划、城市桥梁隧道、地下管线、房地产等全覆盖的信息管理系统，提升城市管理精细化水平和行业管理服务水平，实现城市综合管理服务转型升级。

四、经济增速减缓对城建领域投融资能力提出新要求。

加快投融资改革、开展政府和社会资本合作（PPP）是破解资金难题的关键。要通过建立“规划引领、社会参与、市场运作”的市政公用基础设施建设投融资运营服务体制机制，推广政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等方式，积极推动社会资本投资建设运营城镇供排水、燃气、污水垃圾处理和污泥处理处置、垃圾资源化利用和处理、海绵城市、城市地下综合管廊、公园设施、停车设施等市政公用基础设施项目。支持我市市政公用行业做大做强，以市政领域人才、技术、管理提升为目标，以市场化整合为基础，鼓励企业跨行业、跨区域整合，实现市政服务转型升级。

- 总体思路

第一节 指导思想

“十四五”规划是开启我市社会主义现代化建设新征程的笫一个五年规划，意义重大。做好铜陵市“十四五”规划工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，围绕推进新型城镇化战略部署，按照“补短板、促投资、惠民生”要求，以海绵城市、智慧城市建设为引领，强化规划引领和区域统筹，深入推进宜居环境建设行动计划，全面加强城市道路、各类管网与管廊、排水防涝、污水垃圾处理等基础设施建设，加快市政公用事业转型升级和投融资体制机制改革，整体提升市政基础设施建设质量和市政行业管理服务水平，增强城乡综合承载能力，改善城乡环境面貌，实现我市城乡基础设施各项指标达到东部省份平均水平。为我市如期全面建成小康社会，推动经济社会发展再上一个新台阶，努力建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新铜陵做出积极贡献。

第二节 规划原则

“十四五”期间城乡基础设施规划与建设应遵循以下原则。

提升能级。本着提升皖中南中心城市辐射力、提升城市能级的基本思路，做大盘子、鼓励积极投资，拉动城市基础设施建设，促进城市的全面发展。

生态优先。合理运用生态城市、海绵城市、综合管廊等先进理念和技术，处理好城市发展与生态保护的关系，避免盲目扩张、破坏生态。推动传统经济转向绿色经济，实现增长方式的历史性转型，要求在整体上处理好经济发展与生态系统之间的关系。

多规合一。促进基础设施与城市空间规划、土地利用、生态环境等方面深度衔接，统筹协调各类基础设施建设安排。统筹城市建设与乡村发展相结合，新区开发与旧城提升并举，努力提高基础设施配套建设水平。

突出重点。以远期发展战略为指导，明确近期发展目标，按照建设紧迫性、重要性进行系统分析，突出重点区域、重大项目建设，推进区域性市政基础设施建设共建共享。

滚动弹性。市政基础设施建设投资大、周期长，应充分考虑城市发展，建设适度超前，并对城市建设项目滚动计划，既满足当前需要，又适应未来几年的发展需求，不断增强城市的承载、聚集和辐射作用，引导城市发展。

第三节 总体目标

根据铜陵市“十四五”规划的目标体系，结合铜陵市实际，建立一个与铜陵市建设长三角洲西翼新兴增长极、皖中南中心城市和构建城乡一体化相适应的、可持续发展的、低耗费高效率的城乡基础设施综合体系。至“十四五”期末，城乡基础设施总投资达到800亿元以上，安排重点项目100个以上。

一、城市公共交通。优先发展城市公共交通，加快铜陵、枞阳市域轨道交通建设，优化公交场站布局，提高站点覆盖率，中心城区公共交通承担全日出行比例力争达到50%。加快完善城市道路网络系统，新增城市道路60公里，新建3座人行过街设施。推进公共停车设施建设，城市建成区新增公共停车泊位5000个以上。城市道路照明推广使用LED节能产品。

二、供水安全。“抓源头、抓水厂、抓管道、保民生”，重点做好老旧水厂的工艺提升和改造；扩大供水服务范围，加快城区新建管网和老旧供水管网改造力度，水质合格率达95%以上，力争供水管网漏损率控制在12%以内，实施农村饮水安全巩固提升工程。加强城市应急备用水源建设，提高供水安全性。

三、排水防涝。实施内涝防治三年行动，提升城市内涝防治能力，实现小雨不积水，大雨暴雨不发生严重内涝，特大暴雨城市基本运转正常，不造成重大人员伤亡和财产损失。加快构建“渗、滞、蓄、净、用、排”等为主的综合工程体系，落实低影响开发（LID）工程措施，新建下凹式绿地、人工湿地、增加城市可渗透地面、透水性广场及停车场，结合城市河湖水系生态保护与治理修复，开展城市滨河、滨湖生态缓冲带和集雨型绿地建设，充分发挥园林绿地对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，提高城市蓄滞雨洪和城市防灾减灾能力。加强城市排水系统的建设，全面整治城市涝点，新建一批雨水管道和排水泵站，力争达到国家城市防洪排涝标准。基本完成城市建成区的黑臭水体治理。

四、生活污水处理。推进市县污水处理厂扩容提升、管网扩面，加快污泥无害化处理处置。完善城市污水实现再生利用管理。市县污水处理率达到90%，污泥有效处理率达到90%以上。乡镇镇区污水处理设施全覆盖，建制村因地制宜开展污水处理，在重点建制村建设农村污水处理设施及配套管网。

五、生活垃圾处理。城市基本实现生活垃圾“只烧不埋”和餐厨垃圾有效处理，县城存量垃圾实现有效治理，市县生活垃圾无害化处理率达到98%以上。所有乡镇建成1座以上压缩式转运站或实现汽车压缩直运，所有行政村收运设施全覆盖，所有乡镇（集镇区）和90%以上村庄的生活垃圾得到有效处理，市辖区城镇居民生活垃圾分类覆盖率达60%以上。

六、燃气工程。严格控制新增液化石油气储配站、灌瓶站。满足城乡尽快使用天然气的需要，加快天然气管网和LNG卫星站建设，逐步以支线管线替代LNG卫星站，促进LNG卫星站与管线供气方式滚动协调发展，实现天然气“镇镇通”，使用清洁燃气的中心镇达到70%左右，天然气汽车加气保障体系基本完善。

七、数字城市。以创建国家示范性数字城市为总体目标，着力构建工业数字化转型示范市、城市精细化治理示范市、数字包容发展示范市和长三角融合发展示范市。到2023年，数字政府、数字社会和数字经济发展成效显著，融合创新取得明显突破，数据要素发展关键作用，部分领域信息技术创新能力全国领先，数字铜陵整体发展水平进入全国地市级先进行列。到2030年，创新引领、数据驱动的数字铜陵发展新模式全面形成，数字经济与实体经济融合发展水平大幅提升，城市创造力、吸引力和竞争力显著增强。

八、园林绿化。着力实施公园、道路、重要节点、小区、单位等绿化“五个提升”和城市重要节点“增花添彩”工程。到2024年底，完成11个公园、20条道路、15个重要节点、42个小区、50个单位的绿化提升，新增立体绿化20处以上。城市（县城）建成区绿地率达42%以上、人均公园绿地面积达13平方米以上。继续推进国家（省级）森林城市创建和国家生态园林城市工作。推动进入县城公路两侧村庄绿化，全市75%以上的行政村达到绿色村庄基本要求。合理利用公园绿地、街头游园等安排体育设施。

九、地下综合管廊。完成狮子山高新区、华山大道等综合管廊建设任务。全力推进城市综合管廊建设，地下综合管廊达到55公里。

表3-1：“十四五”期间铜陵市城乡基础设施建设主要量化指标表

| 序号 | 项 目 | 2020年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市用水普及率（%） | 98 | 100 |
| 2 | 农村安全饮用水普及率（%） | 81 | ≥99 |
| 3 | 城市燃气普及率（%） | 100 | 100 |
| 4 | 农村管道燃气普及率（%） | 30 | 40 |
| 5 | 每万人拥有公交车辆（标台） | 14.85 | 15 |
| 6 | 城市公交出行比率（%） | 17 | 30 |
| 7 | 农村公交出行比率（%） | / | 40 |
| 8 | 城市人均道路面积（m2） | 12 | 17 |
| 9 | 乡镇人均道路面积（m2） | 12 | 13 |
| 10 | 城市人均公园绿地面积（平方米） | 12.89 | 13.5 |
| 11 | 乡镇人均公共绿地面积（平方米） | 13.5 | 14 |
| 12 | 建成区绿地率（%） | 40.0 | ≥42 |
| 13 | 森林覆盖率（%） | 33 | ≥45 |
| 14 | 建成区绿化覆盖率（%） | 41.52 | ≥48 |
| 15 | 城市污水处理率（%） | 70 | ≥90 |
| 16 | 乡镇污水处理率（%） | 25 | ≥50 |
| 17 | 生活垃圾无害化处理率（%） | 75 | 100 |
| 18 | 农村生活垃圾处理率（%） | 40% | 80% |
| 19 | 生活垃圾分类收集率 | / | ≥80 |
| 20 | 危险和医疗废物处置率（%） | / | 100 |

- 建设任务

第一节 城市道路交通工程

一、发展思路

为完善城市交通体系，改善城市交通条件，继续实施畅通工程，打通丁字路，消除断头路，高标准建成主城区外环线和三个组团间快速联系通道，便捷化的城区交通网络，提高城区畅通率，提升城市形象与综合竞争力，实现铜陵市的跨越式发展。

二、建设任务

1、快速路

重点处理好铜陵市主城区与铜陵北站、池州机场等地区的交通组织。

铜陵市形成“双环”快速路网，加强主城区与南部城区、东部城区间的快速交通联系，其中主城区与东部城区交通联系由朱永路、站前路、沿江快速通道、翠湖一路及滨江大道构成；主城区与南部城区快速路网由陵江大道、滨江大道构成。

构建枞阳城区与高速公路的快速交通。

2、主次干道

铜陵市中心城区构建“九横八纵”的主干路网络，满足各个城区之间的快捷交通联系。

围绕拉开城市发展框架，促进城市新区建设，近期内应依据城市总体规划的要求，结合城市发展新的需求，进一步完善沿江快速通道、滨江大道、陵江大道、环城北路等城市骨架路网工程，构筑中心城区与东部城区、南部城区、京福高铁站前区等地区的便捷交通。

打通城市主次干道断头路，重点对湖东路、翠湖四路、梅潭大道、石城大道、泰山大道、铜井路等进行打通。对主城区长江路、义安大道、铜官大道北段等城市主干道进行维修，新建临津路、南海路、横二路、金桥大道等。

2、城市支路

铜陵市支路网建设不足的问题显得尤为突出，它是中心城区交通问题的结症之一，支路网的不足使得中心城区无法进行有效的交通组织，同时使大量的区域内部交通全部集中在干道路网上。应继续加大对丁字路、断头路改造力度，重点突出对中心城区实施道路微循环三期工程，重点改善新民、店门口等区域次支路网，为交通组织及分流干道网交通创造必要的条件，同时充分挖掘现有设施的潜力，清理经营性占道，合理安排路边停车。

3、加快慢行系统建设

城市主次干道要建设步行和自行车道，交通流量较大的次干道以上的道路视情设置分隔设施，保障非机动车合理通行路幅。市域统筹建设公共自行车系统，主城区重要公交站点附近区域尽可能配建公共自行车站点，构建便捷的半小时自行车体系，解决市民出行“最后一公里”。重点梳理完善行人过街系统，新建3座行人过街设施，提高行人过街设施的可达性、便捷性。

4、推进城市公共停车场建设

以公共停车产业化为导向，加大改革力度和政策创新，鼓励社会资本参与投资建设运营，引导机关、企事业单位利用自有土地建设公共停车设施，重点解决老城区停车设施欠账，推动新区按照标准规划建设公共停车设施，逐步形成布局合理、使用方便的城市公共停车体系。支持有需求、有条件的区域多建停车泊位，到2025年城市建成区新增公共停车泊位5000个以上。

三、项目概况

铜陵城市道路工程总计安排70项，总投资达到756952万元。其中重点项目18项，资金267905万元；一般项目28项，资金241095万元；备选项目24项，资金154952万元。

建设项目详见附表1。

第二节 城乡给水工程

一、发展思路

坚持抓源头、抓水厂、抓管道，强化从源头控制到末端治理全过程监管。坚持适应新型城镇化发展和水环境变化，城市供水由满足水量要求向更加注重水质安全保障转变，在增加供水综合生产能力的同时着力提高供水水质和应急保障能力，构建安全供水保障生命线，确保人民群众喝上干净水、放心水。

至2025年末在市域内建立安全、高效、合理的供水系统，满足居民生活和城市各类用水的需要，基本实现城市自然水厂管网全覆盖。

二、建设任务

1、全面完成供水设施改造。针对水源形势变化，对工艺老旧、水质安全保障性差的江北地区的枞阳小座水厂工艺进行改造。通过改造完善过滤、消毒、加氯等或增加预处理、深度处理等工艺进行升级改造，水厂工艺改造规模共计20万吨/日。全面改造46.19公里老旧管网和灰口铸铁管、混凝土管等落后管材。

2、提高供水综合生产能力。综合考虑各地人口和经济增长，合理布局供水厂建设，解决部分区域水压水量不足问题。扩大公共供水服务范围，通过管道延伸推进城乡统筹区域供水，进一步提高公共供水普及率。“十四五”期间，新增水厂2座，新增供水综合生产能力23万吨/日，新增供水管道120公里，完成三三水厂及取水口搬迁工程和五水厂二期工程，新建江北水厂、扩建枞阳县二水厂等。

3、加快推进县城应急备用水源建设。增强城市供水系统的应急调度能力，完善应急供水相关设施，加快枞阳县城应急备用水源建设。

4、实施农村饮水安全巩固提升工程。因地制宜实施城乡供水一体化，加强供水工程建设与改造，不断满足农村居民改善饮水安全保障条件的需求。“十四五”期间农村饮水新建、管网延伸和改造配套工程45处，农村供水受益人口80万人，新建改造农村供水规模44万m3/d。到2025年全市农村集中供水率达到90.1%，农村自来水普及率达到80.2%，城镇自来水管网覆盖行政村的比例达到60%，水质达标率大幅提高，并略高于全国平均水平。

三、项目概况

城乡给水工程总计安排9项，总投资达到188300万元。

建设项目详见附表2。

第三节 城乡排水工程

一、发展思路

充分利用“海绵城市”建设理念，系统考虑从源头到末端的全过程雨水控制和管理，采取“蓄、滞、渗、净、用、排”相结合，与道路、绿地、竖向、景观、防洪等充分衔接，消除污水管网空白区和城市黑臭水体，完善城市排水防涝体系，保障水安全、保护水环境、恢复水生态、营造水文化，提升城市人居环境，最终实现生态排水、综合排水。

二、建设任务

全面实施内涝防治行动计划，通过新建一批排水防涝、防洪排涝设施，全面消除易涝隐患区域，全面清疏排水管渠和城市河道，全面贯通城市内河体系，全面实施海绵城市建设等一系列措施，有效提升城市排水防涝能力，实现中小雨不积水，大雨暴雨不发生严重内涝，特大暴雨城市运转基本正常，不造成重大财产和人员伤亡。至“十四五”期末，城市内涝防治水平进一步提高，建成较为完善的城市排水防涝体系。

1、雨水工程

（1）加大雨水管渠的建设和改造。在评估既有雨水管渠排水能力的基础上，充分考虑城市发展、内涝防治、水环境提升等要求，科学确定城市雨水管渠改造和新增规模。重点解决城市雨水管网排水能力不足和合流制管网改造以及系统完善问题。“十四五”期间全市新建、改造雨水管（渠）道150公里。

（2）提升排水泵站能力。按照城市内涝防治标准要求，对城市现有排水防涝泵站进行升级改造，提高泵站排水能力，提升城市低洼地区、下穿式立体交叉道路等城市内涝高风险区排水标准，降低内涝风险。对于不能通过管渠重力排除的区域，结合需求，因地制宜新建泵站进行强排。“十四五”期间，全市新建排水、排涝泵站3座，规模78.8立方米/秒；改造泵站18座，新增能力120立方米/秒。

（3）开展城市内河及黑臭水体综合治理。兼顾排水防洪、景观工程，重点解决城市内河排水能力不足、排水出路缺乏、雨水管渠出口水位顶托等问题，提高内河排水能力，满足城市防涝需求。按照国家城市黑臭水体整治时限，全面落实黑臭水体整治计划和方案并加快组织实施，减少河道污染。“十四五”期间，全市城市内河及黑臭水体综合治理长度合计12公里。

（4）推进雨水行泄通道建设。大力提升雨水行泄通道过流能力，根据地形地貌、路网规划、排水管网等情况，确定超过城市管网设计标准的雨水径流量的汇集路径，并结合城市竖向和受纳水体等，合理布局大的雨水行泄通道，确保超过城市管网设计标准的雨水能够有路径进入受纳水体。“十四五”期间，全市新建雨水行泄通道长度合计11公里。

（5）合理构建雨水调蓄系统。根据地形地势、灾害程度、水系布局与涝水总量，结合土地开发建设计划、排水系统建设情况、受纳水体调蓄容量及水位情况等方面综合考虑，大力推进环城湖体、滞洪空间、海绵公园等调蓄设施建设，通过错峰排放的方式，削减洪峰流量，降低内涝风险。“十四五”期间，全市新增雨水调蓄设施规模66万立方米。

（6）推进海绵城市建设。采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施实施海绵城市建设，城市新区、各类园区、成片开发区以及老旧小区、成片棚户区改造采取综合措施落实海绵城市建设要求，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。到2025年城市建成区20%的面积实现70%的降雨就地消纳和利用。

（7）多措并举整治易涝点。对城市易涝点进行网格化普查，结合易涝点分布实际，建立易涝点网格化地图。结合河道干支流、排水干支管网、水系上下游等因素科学分析积水成因，合理确定改造目标和标准，提出符合本地实情、具有可操作性的易涝点近远期治理方案，力争2024年全面消除城市易涝隐患点。

2、污水工程

重点推进市县生活污水处理厂扩容和提标升级改造、生活污水管网延伸完善、乡镇生活污水处理设施建设、生活污水污泥资源化利用等工作，形成“厂网并举、泥水并重、再生利用”的设施建设格局，全面提升城镇生活污水处理水平，切实改善和保护城镇水环境治理。

（1）扩容提升市县生活污水处理厂，完善生活污水管网。

大力解决当前城市生活污水处理设施建设不平衡问题，综合考虑市县人口和经济社会发展需求，合理安排县区、乡镇生活污水处理设施新增能力建设。重点扩建当前已满负荷的生活污水处理厂、建设城市新区生活污水处理设施以及完善当前负荷率偏低的生活污水处理厂管网。“十四五”期间，全市新扩建生活污水处理厂7座，规模52.5万吨/日，其中新建大通、江北等2座污水处理厂，规模6.5万吨/日；扩建新民、城北、西湖、枞阳等4座污水处理厂，规模46.5万吨/日。建设较为完善的污水收集系统，加快雨污分流改造和内河、内湖截污力度，提高生活污水处理厂进水浓度和收集率，“十四五”期间，全市新改建城镇生活污水处理配套管网120公里，市县污水处理率达90%以上。

（2）推进生活污水处理厂提标改造和资源化利用。加快改造现有城镇污水处理设施，完成新民、西湖和城北城镇污水处理设施的提标改造，确保出水达到一级A标准。加快污水资源化利用，特别要推动生活污水再生利用工程建设，促进节水减排。“十四五”期间，全市提标改造3座城镇生活污水处理厂，规模34万吨/日；新建1个生活污水回用工程，规模4万吨/日。

（3）加强污泥处理处置设施建设。按照“安全环保、节能省地、循环利用、经济合理”的原则，加快污泥处理处置设施建设。鼓励采用多种技术处理处置污泥，在安全、环保和经济的前提下，尽可能提高污泥的能源化和资源化回收利用水平。在新建、改建、扩建污水处理厂时应做到污泥处置设施（污泥稳定化和脱水设施）与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。“十四五”期间，全市新增污泥安全无害化处理处置能力20吨/日，市县污泥无害化处理处置率达90%以上。

（4）加强农村生活污水处理设施建设。实现所有乡镇镇区生活污水处理设施全覆盖。乡镇生活污水处理范围覆盖到全市所有乡镇。结合美丽乡村建设和乡镇生活污水处理设施建设，遵循“城乡统筹、就近接管、相邻联建、集中与分散相结合”的原则，因地制宜治理农村生活污水。县城周边城郊结合部地区相对比较集中的农村污水要尽可能纳入县城污水处理设施处理；乡镇或工业园区周边的农村就近纳入现有乡镇或工业区污水处理设施处理；相邻的农村优先考虑通过联合建设污水处理设施处理；人口较多、建成区较为集中的农村可考虑单独建设污水处理设施；人口较少、建成区较为分散，污水管网难以全面覆盖的乡镇及农村，可考虑分散式建设简易污水处理设施实现分散污水治理。“十四五”期间，全市新增23个乡镇镇区建成生活污水处理设施，新增生活污水处理能力10万吨/日，新建管网150公里，全市所有行政村生活污水有效治理。

三、项目概况

城乡排水工程总计安排46项，总投资达到690923万元。其中重点项目27项，资金592382万元；一般项目13项，资金47741万元，备选项目6项，资金50500万元。

建设项目详见附表3。

第四节 城乡电力工程

一、发展思路

加快建设现代配电网，以安全可靠的电力供应和优质高效的供电服务保障经济社会发展，为全面建成小康社会提供有力支撑。提升供电能力，实现城乡用电服务均等化；构建简洁规范的网架结构，保障安全可靠运行；应用节能环保设备，促进资源节约与环境友好；推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控；满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求，推动智能电网建设与互联网深度融合。

二、建设任务

支持新能源及多元化负荷接入。综合应用新技术，大幅提升配电网接纳新能源、分布式电源及多元化负荷的能力；推进配电网储能应用试点工程，提高设备利用率；建设智能互动服务体系，实现配电网安全、高效。

推进老城区架空线路改造。在老城区推进杆线入地工程，对电力设施进行家具化处理，使其与城市街道小品融为一体。同时，为保障电网安全可靠运行，避免城市综合管廊内管线间相互影响，应独立建设电力舱。

推进城市绿色照明发展。淘汰城市照明低效、高耗产品，新建城市道路照明全部使用LED节能产品，采取合同能源管理方式加快既有路灯LED节能改造，促进公园、城市夜景照明LED节能改造。至2025年，完成10万盏路灯节能改造，提高城市照明的质量和节能水平，实现城市照明发展方式的转变。

三、项目概况

城乡电力工程总计安排22项，总投资达到692698万元。其中重点项目2项，资金218000万元；一般项目19项，资金54698万元，备选项目1项，资金420000万元。

建设项目详见附表4。

第五节 城乡燃气工程

一、发展思路

以《铜陵市城市总体规划（2016-2030年）（2018年修改）》为依据，以国家《加快推进天然气利用的意见》为指导，充分发挥铜陵市“皖江城市带”及“安池铜”城市组群的区位优势，以产业带动、环境吸引、基础设施支撑为理念，以积极拓展新城区建设，合理规划老城区为方向，促进铜陵市的快速、健康、协调发展。

1、坚持以天然气为主，液化石油气为辅，其他替代性气体能源为补充的原则，促进城镇燃气行业的健康、稳定发展。到2025年，城市燃气普及率达到99%以上，县城及乡镇的燃气普及率达到96 %以上。

2、积极推动CNG、LNG加气站、加注站建设，确保城乡出租车、公交车等车辆的加气需求。

3、继续加密和升压供气管网，形成相对完善的天然气梯级输配体系，提高居民及公服用户气化率；提高燃气管网技术和管理水平，消除管网运行隐患，着力解决老旧管网腐蚀改造、非法占压等问题，增强管网运行安全。

4、农村地区采用多元化的天然燃气供应方式，减少木材、秸秆燃烧比重。

二、建设任务

“十四五”期间，江南片区加大向铜陵市区周边尚未敷设天然气管道的乡镇延伸。枞阳地区建设江北联络输气支线。新建城镇燃气管道200公里，提高城镇燃气应急气源储备能力，严格控制新增液化石油气储配站、灌瓶站。加快天然气管网和LNG卫星站建设，满足城乡尽快使用天然气的需要，并逐步以支线管线替代LNG卫星站，实现LNG卫星站与管线供气方式滚动协调发展。加快实施天然气置换人工煤气、液化石油气工作，抓紧推动未建设管道燃气项目的中心镇开工建设管道燃气项目，70%中心镇使用清洁燃气。优化燃气汽车加气发展路线，积极推进车用燃气的应用发展，新增12座天然气汽车加气站，天然气汽车加气保障体系初步完善。

“十四五”期间，燃气设施将构建“四块、三线、两点”的城镇燃气基础设施建设。四块是指江北新区地块、钟鸣地块、铜陵经开区东部园区地块、义安经开区地块；三线是指钟鸣义安经开区沿省道S320至梧桐花谷、永丰安置点至铜陵经开区东部园区、产业示范园调压站至芜湖长江LNG内河接收（转运）站黄浒阀室；两点是指江北新区澄英高科技产业园LNG气化站和老洲镇LNG加注/气化一体站。

三、项目概况

城乡燃气工程总计安排22项，总投资达到42640万元。其中重点项目9项，资金23032万元；一般项目12项，资金11608万元；备选项目1项，资金8000万元。

建设项目详见附表5。

第六节 城乡数字工程

一、发展思路

贯彻落实国家关于网络强国、智慧城市、大数据、数字经济等战略部署和安徽“数字江淮”建设总体要求，紧抓长三角城市群一体化发展机遇，充分发挥数据要素关键价值，夯实数字基础，汇聚数据资源，创建“城市超脑”和“工业大脑”，发展数字经济，建设数字政府，培育数字社会，建成富有特色的工业数字化转型示范市、城市治理精细化示范市、数字包容发展示范市和长三角融合发展示范市。

以入围国家首批智慧城市试点为契机，力争到2025年，在全省率先建成宽带、防灾、融合、安全的信息化基础设施，率先建成云计算产业园和统一的公共信息平台，率先建成政务、产业、民生三大智慧应用体系，全面完成“国家智慧城市创建任务书”明确的各项考核目标，形成具有铜陵特色的智慧城市发展模式。

二、建设任务

1、升级城市数字基础设施。

优化基础信息网络，推进通信管线、通信基站、机房等信息基础设施共建共享。加快乡村信息基础设施建设。提升IPv6用户普及率和网络接入覆盖率，优化4G网络覆盖广度和深度，推进5G规模部署和商用，推动5G在各行业中融合应用。升级扩容电子政务外网，加强统一运维管理、统一身份认证、统一安全管理。完善逻辑统一的政务云服务体系，推动全市非涉密政务信息系统向政务云迁移。统筹全市感知终端和传输网络规划布局、建设应用和运维管理，推进市政基础设施改造与5G网络、传感技术建设融合发展。构建全市统一视频监控体系，加强视频分析技术应用，推进视频监控在交通运输、治安防控、城市管理等领域深度智慧化应用。

2、加强数据资源汇聚共享。

加强数据资源统筹管理，健全与数据资源采集、更新维护、共享交换、审核发布、分级分类管理相关的各项制度标准。以应用为牵引，完善基础信息资源库和重要的主题数据库建设。完善省市两级政务数据共享，建设时空信息云平台等基础信息资源服务平台，提升提供各类基础信息资源服务的能力。加强开放数据审核管理，推进非涉密数据资源统一向社会开放。加强数据资源增值利用，加快支撑全市数据资源统筹管理和应用服务的共性能力建设、基于融合数据的业务分析模型研发，支持领导决策、提升领域应用智慧化。加强对经过脱敏等安全处理的数据资源的管理运营和开发利用，引导和支持各类社会主体积极参与公共数据资源开发利用。

3、加强统一网络安全管理。

建立网络安全和数据风险防范机制，加强对重要行业领域关键信息基础设施的安全态势感知和主动防护。加强在采集、存储、应用和开发等数据资源全流程安全管理，强化数据安全审查，引导行业和企业加强对个人信息采集使用的自律管理。完善网络和信息安全基础设施，推进信息监控、密码保护、容灾备份等建设。推动关键信息基础设施国产化设备替代。加强对关键信息基础设施的安全监管和防护，建设由云防护平台、云监测平台、反欺诈平台和城市安全态势感知中心组成的“三平台、一中心”安防防护体系。强化安全责任和安全意识，全面落实国家信息安全有关要求，建立信息安全责任制和安全责任追究机制，完善网络信息安全培训和宣传教育。

4、大幅提升乡村网络设施水平。

加强基础设施共建共享，加快农村宽带通信网、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展。加快推进乡村公共服务普惠化。建立跨部门跨地区业务协同、共建共享的公共服务信息体系，建设政策、农村生产生活于一体的服务系统和手机APP，探索创新发展教育、就业、社保、养老、医疗和文化的服务模式。推进农业农村产业数字化转型。因地制宜发展数字农业、智慧旅游业、智慧产业园区，打造科技农业、智慧农业、品牌农业，发展创意农业、认养农业、观光农业、都市农业等新业态。加快推进数字乡村建设。全面深化乡村网络信息技术应用，培育乡村新业态，打造感知体验、智慧应用、要素集聚、融合创新的“互联网+”产业生态圈，辐射和带动乡村创业创新。推进居民数字技能普遍提升。普及城乡居民信息技术应用基础知识，提高居民信息素养。丰富乡村数字化生活方式。积极应用现代信息科学技术，发展数字文化创意产业，提升生活智慧化水平能力和水平。

5、加快推进区域基础设施互联互通。

积极融入长三角地区基础设施建设，按照“东融北联”发展方针，统筹推进交通、信息、水利等基础设施建设，构建布局合理、设施配套、功能完善、安全高效的现代基础设施网络，提升基础设施互联互通和服务水平。加快推进区域公共服务便利共享。构建与长三角其他城市互联互通、与周边城市无缝对接的信息化基础设施和公共服务平台体系，推动公共服务联网，推进区域公共服务供给便利化。构建跨区域的政务服务体系，提高群众办事的满意度。推进交通一卡通跨区（市）域、跨交通方式的互联互通。积极推进区域科创产业协同发展。依托长江黄金水道深度融入长三角城市群，建设产业合作承接基地，打造内陆开放新高地。通过区域协同发展，创新合作，产业链水平得到提升，实现高质量转型发展。加速建设现代化区域性港口城市。加快建设智慧港航系统、港口物流信息平台，提高口岸通关效率。加快优化营商环境，力争创造省内一流的营商环境，大力推动区域市场联建，进一步完善社会信用体系，加快形成统一开放大市场。

第七节 城乡生态园林景观工程

一、发展思路

以创建国家森林城市和生态园林城市为契机，以公园、游园、广场绿化美化建设、城市出入口景观建设、中心城区见缝插绿、重要节点摆放鲜花等工程为亮点，以新建城市主次干道绿化为骨架，以城市小区和单位普遍绿化美化为基础，通过整治提升，做到见缝插绿、拆违增绿、绿道串绿，实现大绿量、多层次、色彩艳、香气浓的生态城市园林绿化新格局。同时，为满足人民对运动活动的需求，合理利用公园绿地、街头游园等安排体育设施。

二、建设任务

1、完善城市绿化顶层设计。完成城市蓝线、绿线规划编制工作，落实相关管制制度，完善城市生态网络体系。

2、实施园林绿化“五个提升”。结合宜居环境建设要求，加大各类绿地建设，着力实施公园、道路、重要节点、小区、单位绿化“五个提升”工程。抓好城市园林绿化重点工程建设，推进城市综合性公园、郊野公园、动物园、儿童公园、城市苗木基地以及城市景观带、环城绿化带、滨河绿带、绿道等建设。新建或改造提升大铜官山公园、鹞山公园、植物园二期等城市公园5个，朱永路、环铜官山、长安路、连城东路、渡江北路等道路绿化带20条，中心城区每年新建街头绿地游园和口袋公园3个以上。中心城区每年新建城市绿道3km以上，进一步优化完善城市绿道衔接系统建设，逐步将绿道建设与城市慢行系统建设相结合，完善城市绿道支路网，形成绿道网络体系。3、推动城市5A景区发展。重点创建天井湖国家级旅游度假区、大通风景区和浮山等三处5A级风景区。

4、加快城市植物园建设。加快城市植物园二期建设。通过植物园建设建立完整的乡土植物资源体系，并加大力度做好濒危植物的保护。

5、推进城市生态修复治理。对于枞阳城区，重点推进城区水环境综合治理PPP项目建设，实施连羹河、羹脍赛湖、望龙湖、月儿湖等景观工程和三角公园、五七圩湿地公园等建设，实施连城湖、羹脍赛湖、莲花湖、月儿湖、望龙湖和小桥圩等六个湖泊的清淤、水生态治理与修复工程。对于江南城区，重点推进横港-扫把沟地区生态修复，全市矿山生态复绿、沿江地区生态治理、城区防护林带建设等工作。

6、推进城市苗圃、花圃基地建设。积极探索通过租地、借地等多种方式，按照建成区面积2%的规模推进政府主导的城市苗圃、花圃建设，加强城市乡土树种、特色景观树种的培育，保障城市绿化美化用苗需要。加强城市园林绿化科研，结合生产苗圃、花圃等建立乡土、适生植物种质资源库，开展植物引种驯化和快速繁殖试验研究，在试验基础上推广应用自衍草花及宿根花卉等，丰富地被植物品种。持续推进城市园林植物适宜种类的筛选与培育，促进野生种群恢复和生境重建。

7、推进城市立体绿化、湿地和片林建设。加强城市立体绿化，提高城市生态自净力，引导和推广屋顶绿化、家庭园艺和阳台养花等，中心城区每年建设立体绿化5处以上。加强城市湿地资源保护，将城市湿地纳入城市“绿线”予以保护，城市接壤地区有条件的湿地宜建成湿地公园。在城市高速环路、主次干道周边、各类公园绿地、主要滨水地区、城郊结合部等地区，种植比例不小于绿化用地20%的城市片林。

8、推进集约节约型园林绿化建设。加强规划设计，科学配置植物，增加乔灌木地被种植，降低草坪比例，减少大广场、大喷泉。严格控制苗木使用规格，胸径大于15厘米的速生树种乔木数量和胸径大于12厘米的慢生树种乔木数量在乔木使用总数中所占比例不得大于10%。坚持适地适树，优先使用乡土树种，严控“大树进城”。切实保护古树名木，加大对古树名木及树龄大于50年的树木保护力度，不盲目更换行道树。

9、抓好绿色村庄创建工作。结合“千村整治、百村示范”美丽乡村建设，推进村庄“路边、水旁、宅旁、村旁”绿化，充分利用村庄不可建设用地、废弃地，选择乡土树种，建设小型休闲生态绿地，体现乡土气息和乡村绿色风貌。制定《绿色村庄标准》，加强创建工作技术指导和服务。

10、持续推进城镇公厕提升行动，新建城市公园和游园配建的公厕按旅游厕所等级标准设计和建设，女厕位与男厕位比例不小于2:1。

三、重点项目

铜陵生态园林绿化工程总计安排42项，总投资达到1167416万元。其中重点项目14项，资金684636万元；一般项目20项，资金329420万元；备选项目8项，资金153360万元。

建设项目详见附表6。

第八节 城乡公共交通工程

一、发展思路

1、继续推进公交优先策略

大力发展公共交通，提高公交服务水平，全面实施“公交优先”，在规划、投资、建设、管理等各个方面给予公交优先权，建立以公共交通为主体、多种交通方式协调运行、紧密衔接的综合客运体系。对于铜陵市而言，应在配合铜陵市公交专项规划实施的基础上，完善场站功能，加快港湾式车站改造。此外，调整公交线路，层次化公交线路功能，扩大和完善公交专用道系统，在道路资源分配以及道路交通管理上给予公共交通充分的优先权。

2、加快停车场建设，整合停车资源

应按照全市的统一部署，积极推进中心城区内社会公共停车场的建设，以弥补铜陵市以往停车欠账的局面。同时整合并充分挖掘停车资源，一方面要利用信息化和智能化的管理手段，结合停车需求在时间、空间上的差异，充分挖掘现有停车资源的潜力；另一方面还应合理利用城市的土地与空间资源，因地制宜、灵活多样地布置停车场，解决停车难和乱停车的问题。此外，还应结合交通需求管理，分地区实施差别化的供应政策，发挥以静制动之功效。同时，加强新能源汽车配套设施建设，鼓励新能源汽车发展。

3、提倡步行和自行车交通与新能源汽车出行

步行和自行车交通在未来城市交通体系中仍是主要交通方式之一，有利于铜陵的环境保护，符合国家能源安全战略要求，应提倡步行及自行车交通方式，为包括交通弱势群体在内的步行者及自行车使用者创造安全、便捷和舒适的交通环境。结合铜陵市市区范围小的特点，要重视并充分发挥步行和自行车交通的便捷和短距离出行优势，做好与其他交通方式的合理衔接和换乘。

二、主要项目

城乡公共交通工程总计安排10项，总投资达到757700万元。其中重大项目1项，资金700000万元；一般项目9项，资金57700万元。停车场库建设工程总计安排43项，总投资达到33202.5万元。

建设项目详见附表7和附表8。

第九节 城乡环境卫生工程

一、发展思路

建立合理的垃圾分类、收运、处理处置体系，优化配置综合处理技术和设施，提高垃圾无害化处理水平，推进城市垃圾处理向减量化、资源化和无害化发展。

1、建立健全环卫管理部门和工作监督管理体系。

2、完善市区垃圾清扫、收集、转运、无害化处置体系，实现垃圾收集范围全覆盖和各环节紧密衔接。

3、逐步实行垃圾分类收集，加强资源回收，到2025年分类收集率和资源化利用率达到70%，同时配备相应的运输处理设施、设备。所有餐馆、饭店、食堂等餐厨垃圾必须强制性分类，严禁混入生活垃圾。

4、提高生活收集垃圾机械率，到2025年达到80%，转运机械化率达到100%，无害化处理率达到100%。

5、加强道路的清扫保洁，提高机械化清扫的比率。2025年铜陵市道路清扫保洁率达到100%，机械化清扫率达到95%。

6、随着城市建设和旧城改造，合理布置公厕，新建公厕不低于二类标准。

7、建立完善的餐厨粪便收运体系，实现餐厨粪便无害化处理。

二、建设任务

1、加快生活垃圾处理设施建设。江南市区基本实现生活垃圾焚烧处理，同步配套建设飞灰固化稳定化卫生填埋场和炉渣资源化利用处理厂等。距离城市（含县城）较远且相对集中的乡镇，鼓励区域联建卫生填埋处理设施。

2、完善生活垃圾收转运体系。提升改造城市生活垃圾收运设施，建立与垃圾分类、资源化利用以及无害化处理相衔接的生活垃圾收运网络，推广密闭、环保、高效的生活垃圾收集、中转和运输系统，全面淘汰敞开式收运方式。加快乡镇转运系统建设，根据垃圾收集量和收集转运距离，合理选择固定站压缩收运设备和移动收集车。加大城乡一体化统筹力度，扩大农村生活垃圾收集覆盖面。所有乡镇建成1座以上压缩式转运站或实现汽车压缩直运，所有行政村收运设施全覆盖。

3、提高城市保洁水平。大力推进城市洁净工程，不断提高道路机械化清扫水平，建立健全竞争有序、监管到位的环卫市场化运行体系，配齐配足公厕、转运站、环卫工人休息屋等环卫基础设施，进一步改善环卫作业条件和环卫工人待遇，推广使用新能源环卫作业车辆，鼓励采用自来水之外的非传统水源用于道路冲洗等环卫作业。城市快速通道和主干道机扫率达95%，枞阳县城达60%。

4、实施农村生活垃圾专项治理。开展农村生活垃圾治理专项行动，达到“四有”目标（有稳定的保洁队伍，有完备的处理设施，有长效的资金保障，有完善的责任监管机制）。按照每500人配备一名保洁员，原则上所有行政村都要有1座以上垃圾集中收集点。建立市、县、（镇）乡、村四级资金投入和村民缴费机制。到2025年，市域90%以上村庄生活垃圾得到有效治理。

5、加大存量垃圾治理力度。开展县城以上及有条件的乡镇存量垃圾治理，使其达到标准规范要求。推进由于历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点整治，在环境评估的基础上，制定治理计划，进行综合整治，优先开展水源地、城乡结合部等重点区域的治理工作。对于渗滤液处理不能达标的处理设施要尽快新建或改造，严格控制填埋场污染物排放。对具有填埋气体收集利用价值的填埋场，开展填埋气体收集利用及再处理工作，减少甲烷等温室气体排放。对服役期满的填埋处理设施，按照相关要求进行封场。农村地区重点清理村庄路边、河边桥头、坑塘沟渠等地方堆弃的垃圾。禁止城市向农村转移堆弃垃圾，防止形成新的垃圾污染。

6、建立餐厨垃圾和建筑废弃物回收和资源化利用体系。重点完善城市餐厨垃圾处理厂建设。全面实行餐厨垃圾收运处理，设置餐厨垃圾专用收集容器和运输车辆，保证餐厨垃圾的单独收集与密闭运输，配套完善餐厨垃圾收运系统，推广成熟稳定技术，提高餐厨垃圾资源化利用水平。完善餐厨垃圾从产生到收运、处理全过程的申报登记制度，有效监管餐厨垃圾及其资源化产品流向。加大对资源化循环利用企业的支持，促进设备研发与升级改造，鼓励再生产品在工程中的应用。城市逐步建立建筑废弃物信息化动态管理平台，实现申报、监控、监管网络系统有效整合，实现规范、有序、高效管理。

7、推行生活垃圾分类。探索推进城乡生活垃圾分类试点工作。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化。每年建成1-3个生活垃圾分类示范点，并在示范的基础上逐步推广。建立一体化分类体系，配套完善分类运输和处理系统。重点推进家庭垃圾干湿分类，鼓励居民将厨余垃圾与其他垃圾分别放置并单独投放，逐步建立厨余垃圾收运系统，有条件的地方实现厨余垃圾单独收集和循环利用，主城区居民小区建设800个集中投放点。到2025年力争垃圾回收利用率提高到35%以上。

8、加强监管能力建设。开展“智慧环卫”建设，充分利用已有数字化城市管理信息系统、市政公用设施监管系统和环境监管系统，建立完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系。探索引入第三方专业机构实施监管，提高监管科学水平。强化生活垃圾收集、运输、处置等环节的监控，不断扩大监管覆盖面。以生活垃圾焚烧厂为重点，加快推进运营过程实时监控，主要监测数据和结果向社会公示。

三、项目概况

城乡环境卫生工程总计安排16项，总投资达到74296万元。其中重点项目6项，资金35096万元；一般项目9项，资金38700万元，备选项目1项，资金500万元。

建设项目详见附表9。

第十节 地下综合管廊工程

一、发展思路

合理确定地下综合管廊范围、功能和布局，规范城市地下综合管廊的保护与管理，约束城市范围内的各种建设活动和行为，以保障城市地下综合管廊安全，改善城市人居生态环境，提升城市功能，促进城市健康、协调和可持续发展。

二、建设任务

十四五期间，铜陵市将在有条件的地区逐步开展地下综合管廊建设，完成主城区的杆线下地任务。至2025年末，逐步推开城市地下综合管廊建设，统筹各类管线敷设，综合利用地下空间资源，提高城市综合承载能力。到2025年建成约80公里地下综合管廊，干线管廊、支线管廊和缆线管廊协调发展的格局初步建立，途经区域的各类管线应入尽入，“马路拉链”问题明显改善。江北港新区、西湖新区和高铁站前区等城市新开发建设区域，同步建设地下综合管廊；老城区结合旧城更新、道路改造、河道治理、地下空间开发等，因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设。在交通流量较大、地下管线密集的城市道路、轨道交通、地下综合体等地段，城市高强度开发区、重要公共空间、主要道路交叉口、道路与铁路或河流的交叉处，以及道路宽度难以单独敷设多种管线的路段，优先建设地下综合管廊。

三、项目概况

地下综合管廊工程总计安排14项，计划完成79.25公里建设任务，总投资达到616302万元。

建设项目详见附表10。

- 实施措施

一、加强组织领导

1、落实主体责任。各级政府是实施本规划的责任主体，要把城乡基础设施建设纳入经济社会发展的战略规划和总体布局，同步制定“十四五”城乡基础设施建设规划，并将规划确定的目标和任务落实到具体建设项目，建立项目库，细化年度建设任务安排。

2、强化协调配合。全市城乡建设相关部门要各司其职，密切配合，建立健全上下联动、部门协调的工作机制，共同研究制定有利于规划执行的相关政策和措施，注重统筹协调，全力支持和推进规划实施。

3、加强监督监管。健全专家咨询、社会听证和公示制度，完善重大项目前期工作论证制度。加大决策监督与决策失误责任追究力度，探索引入第三方专业机构实施监管，推动城乡建设监督机制信息化。建立供水、供气等公共服务事业信息公开和预警预报机制。加强正面宣传和舆论引导，形成有利于促进各项基础设施建设与运营健康发展的舆论氛围。

二、强化技术支撑

1、完善标准规范。组织开展相关技术标准研究制定工作，出台相关工程建设标准，建立健全新形势下的基础设施领域相关法律法规，逐步完善和健全运行监管和绩效评估体系。

2、推动科技创新。加大科研支持力度，将基础设施建设领域重点研究项目积极争取纳入省相关科技计划项目，建立城市基础设施电子档案，搭建城市数字城管平台，提升城市管理标准化、信息化，促进防涝排洪和节能减排能力的提升。

3、注重人才培养。加强专业技术人才、管理人才建设和培养，提高城乡基础设施建设及运行管理水平，大力发展职业教育，建立从业人员职业资格制度，加强岗前和岗中职业培训、提高从业人员的文化水平和专业技能。

三、落实资金保障

1、争取资金支持。充分利用和把握中央支持城乡基础设施建设政策的“黄金期”和“窗口期”，重点在城镇供水排水设施、污水垃圾处理、地下综合管廊、城市公共停车场等方面再推进一批项目，从项目前期、落实业主、申报材料、上下沟通等关键环节入手，在国家专项建设基金、专项企业债券、政策性银行贷款、中央各专项补助等方面积极争取更多的资金支持。

2、拓宽融资渠道。发挥投融资平台作用，大力推进PPP模式和政府购买服务等方式，破解融资难题，保障建设资金需求。发挥民间资本作用，研究推出一批重点基础设施领域项目向社会推介，吸引有实力的企业特别是民营企业参与建设和运营。

3、加大财政投入。充分发挥财政资金在保障和改善民生等方面四两拨千斤的作用。加大对城乡基础设施的资金投入，完善政府配套重大项目资金机制。

四、完善政策体系

1、规范项目程序。规范优化项目审批程序，分类明确和设立项目审批前置条件，提高审批效率。按照“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的要求建立重大项目库，实现项目滚动推进的良性循环机制。

2、规范市场秩序。构建统一透明、公平开放的基础设施市场，加强基础设施建设和运营准入管理，建立评价制度，开展考核评价，严格执行市场退出机制，鼓励和引导专业化企业规范建设和诚信运营，建立健全运营管理单位失信惩戒机制和黑名单制度。

3、完善体制机制。研究出台配套财政扶持政策，落实税收优惠政策，支持城市基础设施投融资体制改革。建立健全与投资主体多元化、经营方式市场化相适应的特许经营制度、价格形成机制、财政补贴机制，推进城乡基础设施领域市场化改革。建立城建行业信息化标准体系，推动城市基础空间信息和政务信息的共享与交换，实现城乡公共服务和管理智能化。

附表

附表1：城市道路工程项目一览表

| 序号 | 道路 属性 | 道路名称 | 起迄点 | 建设内容、 规模 | 投资估算（万元） | 建设时序 | 建设区域 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快 速 路 | 陵江大道市政化改造 | 东大路—铜都大都 | 改造，12260*48 | 8000 | 2021-2023 | 南部城区 | 建投筹资 | 重点项目 |
| 2 |  | 陵江大道南段 | 铜都大道～龙山路 | 新建，1630*48 | 5600 | 2020-2022 | 南部城区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 3 |  | 翠湖六路东延 | 陵江大道～站前路 | 新建，14851*48 | 52150 | 2022-2025 | 西湖新区-高铁站前区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 4 |  | 沿江快速通道 | 临湖路—朱村高速出口 | 新建，5020*48，含沪渝高速朱村收费站前移工程、跨顺安河桥等 | 31000 | 2019-2021 | 顺安、狮子山 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 5 |  | 滨江大道 | 铜胥路-五松镇 | 9960米，按一级公路改建 | 27700 | 2022-2024 | 五松镇、开发区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 6 |  | 羹脍路 | 东方造船厂--银塘东路 | 3.5公里 | 7000 | 2020-2022 | 枞阳城区 | 县财政资金 | 重点项目 |
| 7 |  | 望龙北路 | 金山大道—东湖路延伸段 | 3公里 | 6000 | 2020-2022 | 枞阳城区 | 县财政资金 | 重点项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 137450 |  |  |  |  |
| 8 | 主 干 道 | 湖东路北延 | 滨江安置点—五松山大道 | 新建，1180*42 | 4130 | 2020-2021 | 开发区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 9 |  | 铜井路（学士路）东段 | 青山大道—经一路 | 新建（含隧道），1976*48 | 22000 | 2023-2025 | 狮子山区 | 建投筹资 | 重点项目 |
| 10 |  | 临津路中段 | 芜铜路～徽州路 | 新建，6930*48 | 10440 | 2018-2020 | 示范园区、顺安 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 11 |  | 主干道轮修大修工程 | 主城区 | 市区老旧道路路基、路面升级改造 | 50000 | 2020-2025 | 主城区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 12 |  | 天店路 | 铜都大道—顺牌路 | 改建10110*42 | 16500 | 2022 -2023 | 主城区，南部城区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 13 |  | 泰山大道 | 西湖北路～朱永路 | 新建，1810*32 | 4500 | 2022-2023 | 西湖新区、开发区 | 管委会筹资 | 一般项目 |
| 14 |  | 新城大道 | 西湖北路～朱永路 | 新建， 9350*55 | 16800 | 2020-2022 | 西湖新区 | 管委会筹资 | 一般项目 |
| 15 |  | 翠湖四路西延 | 五松山大道-滨江大道 | 新建，2840*42 | 9800 | 2020 -2022 | 开发区、义安区 | 管委会筹资 | 一般项目 |
| 16 |  | 横十路 | 站前路-坝白路 | 新建，2639*50 | 9100 | 2022-2024 | 高铁站前区 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 17 |  | 南海路 | 站前路—金旭路 | 新建，6740*48 | 23800 | 2023-2025 | 义安经开区 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 18 |  | 东正大道 | 滨河路—金旭璐 | 新建，5080*48 | 17800 | 2020-2021 | 顺安 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 19 |  | 翠湖二路东延伸 | 陵江大道～铜芜路 | 新建，3200*50 | 9700 | 2020-2021 | 西湖新区、东部城区 | 建投筹资 | 备选项目 |
| 20 |  | 淮河大道北延 | 老煤气公司-天津路 | 新建，675*35 | 2340 | 2022-2023 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 21 |  | 梅潭大道 | 滨江大道-观湖大道 | 新建，5423*42 | 18900 | 2022 -2023 | 开发区、义安区 | 管委会筹资 | 备选项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 215810 |  |  |  |  |
| 22 | 次 干 路 | 铜官大道北延 | 翠湖一路～翠湖二路 | 新建，770*25 | 1900 | 2022-2023 | 主城区、开发区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 23 |  | 铜官大道北段改扩建 | 育才路—翠湖一路 | 改、扩建，2130*25 | 5200 | 2022-2023 | 主城区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 24 |  | 人民路改造 | 陵江大道—湖东路 | 改、扩建，1670*25 | 4000 | 2020-2021 | 义安区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 25 |  | 金桥大道西延伸段 | 经十三路—经十路 | 新建，1750*30 | 4250 | 2021-2022 | 义安经开区 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 26 |  | 钟鸣路 | 滨河路—金旭璐 | 新建，2780*36 | 9700 | 2020-2021 | 顺安 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 27 |  | 滨河路 | 钟鸣路—泰康路 | 新建，4370*33 | 15200 | 2020-2022 | 顺安 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 28 |  | 经一路 | 纬四路—纬六路 | 新建，600*32 | 1500 | 2020-2022 | 狮子山高新区 | 管委会筹资 | 一般项目 |
| 29 |  | 经三路 | 纬四路—纬六路 | 新建，600*32 | 1500 | 2021-2023 | 狮子山高新区 | 管委会筹资 | 一般项目 |
| 30 |  | 金岭道南段 | 隆门路～金川路 | 新建，1330*25 | 3325 | 2020--2021 | 主城区 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 31 |  | 谢垄路 | 铜芜路-铜井路 | 续建，690*25 | 2300 | 2020-2021 | 主城区 | 市财政资金 | 一般项目 |
|  |  |  | 北京路～学院路 | 新建，630*25 | 1570 | 2022-2023 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 32 |  | 东湖一路 | 泰山大道～陵江大道 | 新建，3240*35 | 9720 | 2020--2022 | 西湖新区、开发区 | 建投筹资 | 备选项目 |
| 33 |  | 政府北路东延伸 | 湖东路—天桥北路 | 新建，890*30 | 2200 | 2023-2025 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 34 |  | 芜湖路 | 临津路—新安江大道 | 新建，3820*36 | 13300 | 2022-2023 | 示范园区 | 管委会筹资 | 备选项目 |
| 35 |  | 黄浦江大道 | 杭州路—桐城东路 | 新建，1830*36 | 6300 | 2021-2023 | 示范园区 | 管委会筹资 | 备选项目 |
| 36 |  | 钱塘江大道 | 池州路—桐城东路 | 新建，2303*36 | 8050 | 2022-2024 | 示范园区 | 管委会筹资 | 备选项目 |
| 37 |  | 安庆路 | 临津路—新安江大道 | 新建，2740*24 | 6850 | 2024-2025 | 示范园区 | 管委会筹资 | 备选项目 |
| 38 |  | 焦化路 | 铜官大道～淮河大道 | 新建，1820*35 | 6370 | 2022-2023 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 39 |  | 西湖东路 | 西湖北路-陵江大道 | 新建，2470*25 | 6175 | 2021-2023 | 西湖新区 | 建投筹资 | 备选项目 |
| 40 |  | 横二路 | 竹园路--金旭路 | 新建，5250*24 | 13100 | 2022-2024 | 义安经开区 | 区财政资金 | 备选项目 |
| 41 |  | 经九路 | 宁安南路—铜芜路 | 新建，2460*25 | 6150 | 2021-2023 | 义安经开区 | 区财政资金 | 备选项目 |
| 42 |  | 纬六路 | 经一路—纬四路 | 新建，2400*32 | 6000 | 2020-2021 | 狮子山高新区 | 管委会筹资 | 备选项目 |
| 43 |  | 通湖路 | 新一路—铜都大道 | 新建，2440*32 | 8540 | 2022-2023 | 大通 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 44 |  | 新一路 | 滨江路—铜都大道 | 新建，2879*35 | 10000 | 2021-2022 | 大通 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 153200 |  |  |  |  |
| 45 | 支路 | 城市微循环建设工程 | 幸福社区、人民社区、阳关社区等区域 | 改造，5公里 | 3285 | 2020-2025 | 主城区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 46 |  | 乌木山北路 | 塔冲路—陵江大道 | 新建，1800*20 | 3420 | 2020-2021 | 车站新区 | 建投筹资 | 一般项目 |
| 47 |  | 老城区支路 | 主城区 | 新建，约5公里 | 9500 | 2020-2025 | 主城区 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 48 |  | 东部城区支路 | 东部城区 | 新建，约7公里 | 16000 | 2020-2025 | 东部城区 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 49 |  | 义安经开区支路 | 义安经开区 | 新建，约6公里 | 11000 | 2018-2020 | 义安经开区 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 50 |  | 高铁站前区支路 | 高铁站前区 | 新建，约5公里 | 9500 | 2020-2025 | 高铁站前区 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 51 |  | 狮子山老城区与高新区支路 | 狮子山老城区与高新区 | 新建，约5公里 | 9500 | 2020-2025 | 狮子山老城区与开发区 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 52 |  | 西湖新区支路 | 西湖新区 | 新建，约20公里 | 36000 | 2020-2025 | 西湖新区 | 建投筹资 | 一般项目 |
| 53 |  | 南部城区支路 | 南部城区 | 新建，约4公里 | 7600 | 2020-2025 | 南部城区 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 54 |  | 江北地区道路工程 | 江北港新区 | 新建，约10公里 | 19000 | 2020-2025 | 江北地区 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 55 |  | 平顶山路 | 宝山路—淮河大道 | 新建，950*25 | 1800 | 2021-2023 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 56 |  | 铜山路 | 淮河大道—铜都大道 | 新建，1715*25 | 3200 | 2020-2021 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 57 |  | 金川路 | 铜官大道—铜都大道 | 新建，2490*20 | 4730 | 2020-2021 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 58 |  | 机厂路 | 机厂—隆门路 | 新建，1330*20 | 2527 | 2020-2021 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 59 |  | 竹荫路 | 金山西路—白云路 | 新建，717*20 | 1500 | 2021-2022 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 60 |  | 桃源路 | 金山西路—园林路 | 新建，1076*20 | 2000 | 2020-2021 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 61 |  | 丹凤路 | 铜官大道—白云路 | 新建，774*20 | 1460 | 2021-2023 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 62 |  | 后冲路 | 长江西路—铜官大道 | 新建，1300*20 | 2470 | 2020-2021 | 主城区 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 144992 |  |  |  |  |
| 63 | 其他工程 | 新能源充电桩项目 | 中心城区 | 建成公共专用车（公交、环卫、出租）充换电场站10座，社会公用充电桩100个，私人自用充电桩500个 | 8000 | 2020-2025 | 中心城区 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 64 |  | 铜陵市主城区人行过街通道建设 | 中心城区 | 长江路市中医院），石城大道两座（二院路口、官塘二路）等 | 5000 | 2020-2025 | 长江路、石城大道 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 65 |  | 城市照明系统（LED）节能改造 | 铜陵市 | 全市路灯及道路景观照明亮化设施节能改造 | 15000 | 2020-2025 | 铜陵市 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 66 |  | 智慧市政管理系统建设项目 | 铜陵市 | 视频监控安装建设及运行管理系统 | 10000 | 2020-2025 | 铜陵市 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 67 |  | 市政养护设施设备建设项目 | 铜陵市 | 增设新型道路养护用车及设备和养护场地 | 3000 | 2020-2025 | 铜陵市 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 68 |  | 城市桥梁防灾系统 | 铜陵市 | 城市桥梁定期开展检查维修养护 | 10000 | 2020-2025 | 铜陵市 | 市交投筹资 | 一般项目 |
| 69 |  | 市区老旧人行道品质提升专项工程 | 铜陵市 | 分年度对市区老旧人行道进行改造提品升档，增设人行道车辆隔离设施 | 5000 | 2020-2025 | 铜陵市 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 70 |  | 枞阳地区路网 | 枞阳 |  | 50000 | 2020-2025 | 枞阳 | 县财政资金 | 一般项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 106000 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 756952 |  |  |  |  |

注：依据项目投资来源、项目重要性及可行性、项目本身来源，将“十四五”建设项目分为以下四类：（1）重大项目：以上级投资为主、规模较大，具有区域性作用、对城市发展意义重大的项目；（2）重点项目：以市级投资为主，符合“十四五”建设总体思路、对城市“十四五”发展具有重要作用，项目建设较为紧迫；（3）一般项目：以市级投资为主，对城市“十四五”发展具有一定作用，项目建设具有一定的可行性；（4）备选项目：项目投资存在不确定性，项目处于前期研究阶段。下同

附表2：城乡给水工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模 | 投资估算（万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五水厂取水工程 | 东部城区 | 供水规模：8万m3／d；占地10公顷 | 17000 | 2020—2022 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 2 | 新建三水厂及取水工程 | 新民地区 | 供水规模：30万m3／d；占地10公顷 | 20000 | 2020—2021 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 3 | 枞阳城区备用水源工程 | 枞阳县城 | 供水规模：4万m3／d； | 6000 | 2020—2022 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 4 | 老洲江北水厂及取水工程 | 老洲镇城 | 供水规模：近期5万m3／d，远期15万m3／d；占地7.5公顷 | 49000 | 2020—2022 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 5 | 加压泵站（若干） | 城区 |  | 2500 | 2020—2025 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 6 | 农村供水工程 | 各乡镇 | 配水管450公里 | 20000 | 2020—2025 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 7 | 城市给水浑水管 | 城市建成区 | 浑水管29.7公里 | 7800 | 2020—2025 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 8 | 城市给水配水干管 | 城市建成区 | 配水干管231.45公里 | 41000 | 2020—2023 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 9 | 枞阳县城给水管网建设 | 枞阳 |  | 25000 | 2020—2025 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
|  | 合计 |  |  | 188300 |  |  |  |

附表3：排水工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模 | 投资估算 （万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枞阳蒲州新区防洪工程 | 枞阳蒲州新区 | 新建一座泵站，配套建设管网 | 15000 | 2020-2022 | 市县筹资 | 重点项目 |
| 2 | 钟仓河整治工程 | 钟仓河 | 10.2公里 | 11685 | 2020—2023 | 上级补助，市财政资金 | 一般项目 |
| 3 | 十里长河疏浚工程 | 十里长河 | 4.36公里 | 1062 | 2020—2021 | 上级补助，园区筹资 | 一般项目 |
| 4 | 胜利河疏浚工程 | 胜利河 | 7.9公里 | 2243 | 2021—2022 | 上级补助，市财政资金 | 一般项目 |
| 5 | 狼尾湖整治工程 | 狼尾湖 | 5.1公里 | 1530 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 一般项目 |
| 6 | 雨水管道建设 |  | 320公里 | 95000 | 2020—2025 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 7 | 新建排水泵站建设工程 |  | 新建方港河、黑砂河、顺安联圩站、羊湖站、跃进圩排涝站、青山圩排涝站等6座排水泵站。 | 5400 | 2018—2020 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 8 | 扩建排水泵站建设工程 |  | 对矶河口、新民圩、狼尾湖、磷安、城关钟仓二站、张村、工商殿新站等7座扩建； | 5400 | 2018—2020 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 9 | 铜胥路西侧干渠 | 开发区 | 1.52公里，设计流量89.7立方米/秒 | 3040 | 2020—2021 | 上级补助，园区筹资 | 一般项目 |
| 10 | 新建顺安站站前排涝沟 | 顺安河 | 1.1公里 | 750 | 2020—2021 | 上级补助，市县财政资金 | 一般项目 |
| 11 | 芜铜铁路顺安联圩撇洪沟扩建 | 顺安河 | 1.05公里 | 725 | 2020—2021 | 上级补助，市县财政资金 | 一般项目 |
| 12 | 青山圩上游山丘区撇洪沟整治 | 狮子山区 | 3.3公里 | 1026 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 一般项目 |
| 13 | 二冶排洪沟 | 开发区 | 3.36公里，设计流量80立方米/秒 | 6720 | 2020—2021 | 上级补助，园区筹资 | 一般项目 |
| 14 | 义安经开区内行泄通道 | 义安经开区 | 2.72公里，设计流量54.8立方米/秒 | 5440 | 2020—2021 | 上级补助，园区筹资 | 一般项目 |
| 15 | 新火车站旁排水渠 | 车站新区 | 1.69公里，设计流量25.8立方米/秒 | 3380 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 一般项目 |
| 16 | 东部城区洋湖泵站前排涝沟 | 顺安 | 1.1公里，设计流量12立方米/秒 | 2200 | 2020—2021 | 上级补助，市县财政资金 | 一般项目 |
| 17 | 顺安联圩前排涝沟 | 顺安 | 3.97公里，设计流量55立方米/秒 | 7940 | 2020—2021 | 上级补助，市县财政资金 | 一般项目 |
| 18 | 石城广场北初期雨水收集池 |  | 占地8000平方米，容积10000立方米 | 4000 | 2024—2025 | 上级补助，市财政资金 | 备选项目 |
| 19 | 长江路—胜利桥段初期雨水收集池 |  | 占地680平方米，容积16200立方米 | 6480 | 2024—2025 | 上级补助，市财政资金 | 备选项目 |
| 20 | 铜官区图书馆初期雨水收集池 |  | 占地3500平方米，容积5250立方米 | 2100 | 2024—2025 | 上级补助，市财政资金 | 备选项目 |
| 21 | 植物园初期雨水收集池 |  | 占地12000平方米，容积12000立方米 | 4800 | 2024—2025 | 上级补助，市财政资金 | 备选项目 |
| 22 | 铜都广场初期雨水收集池 |  | 占地22800平方米，容积22800立方米 | 9120 | 2024—2025 | 上级补助，市财政资金 | 备选项目 |
| 23 | 顺安湖初期雨水收集池 |  | 占地399600平方米，容积600000立方米 | 24000 | 2024—2025 | 上级补助，市财政资金 | 备选项目 |
| 24 | 低影响开发下凹式绿地 | 铜陵市 | 3.32平方公里 | 66500 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 25 | 低影响开发人工湿地 | 铜陵市 | 20.89平方公里 | 40000 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 26 | 低影响开发可渗透路面改造 | 铜陵市 | 0.65平方公里 | 12300 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 27 | 低影响开发可透水广场改造 | 铜陵市 | 0.18平方公里 | 20306 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 28 | 低影响开发可透视停车场改造 | 铜陵市 | 0.02平方公里 | 410 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 29 | 低影响开发老旧小区、学（院校）改造工程 | 铜陵市 | 对铜官山区内长江新村等30个老旧小区及中职园等10座学校进行改造 | 22846 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 30 | 低影响开发棚户区低影响开发工程 | 铜陵市 | 对天桥新村、磷安新城等11个棚户区进行改造 | 52490 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 31 | 新民污水处理厂二期 | 新民 | 10万吨/天 | 25000 | 2021—2022 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 32 | 城北污水处理厂 | 经开区 | 8万吨/天 | 20000 | 2022—2023 | 上级补助，园区筹资 | 重点项目 |
| 33 | 西湖污水处理厂 | 西湖新区 | 16万吨/天 | 40000 | 2021—2022 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 34 | 南部城区污水处理厂（大通） | 大通 | 近期1.0万吨/天，远期2.5万吨/天，配套30公里污水管网及提升泵站 | 28000 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 35 | 钟顺污水处理厂 | 示范园区 | 5万吨/天 | 12000 | 2020—2021 | 上级补助，园区筹资 | 重点项目 |
| 36 | 江北污水处理厂 | 江北港新区 | 4万吨/天 | 10000 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 37 | 扩建枞阳污水处理厂 | 枞阳县城 | 7万吨/天 | 15000 | 2020—2021 | 上级补助，县财政资金 | 重点项目 |
| 38 | 乡镇污水处理设施 | 天门、西联、山桥港工业区、麒麟镇、浮山镇、会宫镇、汤沟镇以及老洲镇等 | 500(L/S) | 1200 | 2020—2021 | 上级补助，县财政资金 | 重点项目 |
| 39 | 红星河环境治理工程-车站片区雨污分流工程 | 车站片区，红星河流域 | 对车站片区实施雨污分流，计划新建约10.8公里污水管网和一座污水提升泵站（近期6000吨/天，远期1万吨/天），及修复约4公里污水管网 | 5000 | 2019-2020 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 40 | 黑砂河污水处理和水质提升工程 | 黑砂河流域 | 黑砂河流域主干管网雨污分流，计划新建约24km污水主干管网，64个老旧小区和28个新开发小区设施雨污分流 | 51400 | 2019-2020 | 县区筹资、企业筹资、非标专项债 | 重点项目 |
| 41 | 桂家湖泵站 | 桂家湖 | 390(L/S) | 550 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 42 | 大通泵站 | 大通 | 522(L/S) | 940 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 43 | 金桥泵站 | 钟鸣 | 520(L/S) | 940 | 2020—2021 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 44 | 完善污水管网 | 全市 | 120公里 | 9000 | 2020—2025 | 上级补助，市财政资金，PPP筹资 | 重点项目 |
| 45 | 江北地区排水设施 | 江北港新区 | 40公里 | 8000 | 2020—2025 | 上级补助，市财政资金 | 重点项目 |
| 46 | 枞阳城区排水设施 | 枞阳 | 管网建设，加压设施。 | 30000 | 2020—2025 | 上级补助，市县财政资金 | 重点项目 |
| 合计 |  |  |  | 690923 |  |  |  |

附表4：电力工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模 | 投资估算（万元） | 项目时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老城区杆线入地工程 | 老城区 | 义安路、金山路、石城大道等 | 8000 | 2020-2025 | 政府投资，企业筹资 | 重点项目 |
| 2 | 皖能铜陵公司燃气调峰发电项目 | 皖能公司 |  | 21亿元 | 2020-2025 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 3 | 新建220千伏临江变输变电工程 | 新民 | 新增1*18万千伏安线路22公里 | 12920 | 2021-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 4 | 扩建220千伏董店变 | 天门镇 | 新增1*18万千伏安 | 3100 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 5 | 新建110千伏井湖变 | 五松镇镇 | 新增2*50兆伏安，线路3.5公里 | 3950 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 6 | 新建110千伏白鹤变 | 白鹤 | 新增1*50兆伏安，线路8.4公里 | 3740 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 7 | 新建110千伏泰山变 | 开发区 | 新增1*50兆伏安，线路1.5公里 | 3050 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 8 | 扩建110千伏红星变 | 狮子山 | 新增1*50兆伏安 | 1400 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 9 | 扩建110千伏顺凤变 | 顺安 | 新增1*50兆伏安 | 1400 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 10 | 扩建110千伏大通变 | 钟鸣 | 新增1*50兆伏安 | 938 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 11 | 扩建110千伏五松变 | 五松镇镇 | 新增1*50兆伏安 | 1400 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 12 | 新建铜北—玉楼220千伏双线工程 | 义安区 | 15公里 | 2100 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 13 | 改造玉楼—丹阳220千伏双线工程 | 东部城区 | 11公里 | 2200 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 14 | 新建铜厂—双龙π入古圣变电站220千伏双线工程 | 南部城区 | 2公里 | 400 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 15 | 新建铜厂—双龙线路π入官山变电站220千伏双线工程 | 南部城区 | 18公里 | 3600 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 16 | 朱村—玉楼双线π入丹阳变电站改造成官山—顺安双线π入丹阳变电站220千伏双线工程 | 东部城区 | 2公里 | 500 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 17 | 铜厂—库山与董电—繁昌对接改造成铜厂—董店220千伏线路工程 | 东部城区、南部城区 | 4公里 | 800 | 2017-2018 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 18 | 临江220千伏变电站110千伏配套线路工程 | 滨江地区 | 线路11.90公里 | 1190 | 2019—2020 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 19 | 农村电网改造 | 义安区 | 义安区 | 6410 | 2018-2020 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 20 | 电力设施家具化工程 | 全市 | 城市主次要道路 | 3600 | 2018-2020 | 政府投资，企业筹资 | 一般项目 |
| 21 | 枞阳地区电网改造 | 枞阳 | 新建1座220KV（渡江）、四座110KV（浦城、白湖、红杨、汤沟）以及35 KV输变电工程 | 2000 | 2018-2020 | 政府投资，企业筹资 | 一般项目 |
| 22 | 国电铜陵电厂二期扩建 | 东联乡 | 扩建2X600万千瓦机组，政府占总投资2%。 | 420000 | 2018-2020 | 政府投资，企业筹资 | 备选项目 |
| 合计 |  |  |  | 692698 |  |  |  |

附表5：城乡燃气工程项目一览表

| 序号 | 项目 | 设计规模 | 建设规模 | 投资估算（万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建高压管线二期 | DN600 | 10.0 km | 2590 | 2020-2022 | 企业筹资 | 重点项目 |
| 2 | 新建次高压A管线 | DN300 | 4 km | 400 | 2022-2023 | 企业筹资 | 重点项目 |
| 3 | 新建中压A管线 | dn315 | 46.0 km | 3419 | 2020-2023 | 企业筹资 | 重点项目 |
|  |  | dn250 | 19.8 km | 1291 | 2020-2021 | 企业筹资 | 重点项目 |
|  |  | dn200 | 35.6 km | 1994 | 2020-2021 | 企业筹资 | 重点项目 |
|  |  | dn100 | 18.7 km | 598 | 2020-2021 | 企业筹资 | 重点项目 |
| 4 | 新建老洲镇、澄英LNG气化站 | 1×104m3/d | 2座 | 1300 | 2020-2025 | 企业筹资 | 重点项目 |
| 5 | 江北管网新、改建工程 | 澄英高科技园区 | DN100-DN300-50公里 | 3200 | 2020-2025 | 企业筹资 | 重点项目 |
| 6 | SPE钢骨架燃气管道改造工程 | 中压B管DN100-DN300 | 82 km | 5510 | 2020-2025 | 企业筹资 | 重点项目 |
| 7 | 会宫镇门站 | 5×104m3/h | 1座 | 700 | 2020-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 8 | 枞阳高A调压站 | 3×104m3/h | 1座 | 500 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 9 | 产业转移示范园区次高压A调压站 | 1×104m3/h | 1座 | 294 | 2022-2023 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 10 | 金桥工业区次高压A调压站 | 1×104m3/h | 1座 | 294 | 2021-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 11 | 南门站CNG汽车加气站 | 1×104m3/d | 1座 | 650 | 2021-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 12 | 示范园区CNG汽车加气站 | 1×104m3/d | 1座 | 650 | 2022-2023 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 13 | 江北片区CNG汽车加气站 | 1×104m3/d | 1座 | 650 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 14 | 枞阳县CNG汽车加气站 | 1×104m3/d | 2座 | 1300 | 2021-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 15 | 古圣LNG汽车加注站 | 1×104m3/d | 1座 | 350 | 2021-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 16 | 钟鸣LNG汽车加注站 | 1×104m3/d | 1座 | 350 | 2021-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 17 | 白杨坡LNG汽车加注站 | 1×104m3/d | 1座 | 350 | 2022-2023 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 18 | 永丰港LNG汽车加注站 | 1×104m3/d | 1座 | 350 | 2022-2024 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 19 | 金牛渡LNG水上加注站 | 2.65×104t/d | 1座 | 350 | 2023-2024 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 20 | 成德洲LNG水上加注站 | 2.65×104t/d | 1座 | 350 | 2021-2022 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 21 | 铜官大道LNG储配中心 | 一期工程，储罐容积5000m3 | 1座 | 7200 | 2022-2023 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 22 | 枞阳地区管网、设施建设 | 枞阳 | 管网、设施 | 8000 | 2020-2025 | 企业筹资 | 备选项目 |
| 合计 |  |  |  | 42640 |  |  |  |

附表6：城乡园林绿化项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模 | 投资估算（万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大铜官山公园 | 大铜官山 | 59.02平方公里，含生态修复，支路，景点及海绵城市建设项目等 | 208000 | 2020-2025 | 市财政资金、社会资本 | 重点项目 |
| 2 | 植物园专类园 | 北京中路北侧 | 续建，45.6公顷，改造提升，含海绵城市建设项目等 | 20000 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 3 | 鹞山公园 | 鹞山村 | 32.66公顷 | 14336 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 4 | 月儿湖水生态修复与景观 | 枞阳县城 | 22公顷 | 3000 | 2020-2022 | PPP项目资金 | 重点项目 |
| 5 | 三角公园及五七圩湿地公园 | 枞阳县城 | 15公顷 | 4000 | 2020-2022 | PPP项目资金 | 重点项目 |
| 6 | 莲花湖公园水生态修复 | 枞阳县城 | 52公顷 | 1000 | 2020-2022 | PPP项目资金 | 重点项目 |
| 7 | 望龙湖及小桥圩水生态修复与景观 | 枞阳县城 | 30公顷 | 7000 | 2020-2022 | PPP项目资金 | 重点项目 |
| 8 | 羹脍赛湖公园 | 枞阳县城 | 3.2平方公里 | 20000 | 2020-2025 | 县财政资金 | 重点项目 |
| 9 | 浦尚桥游园 | 沿新大道与翠湖二路交叉口西北侧 | 2.0公顷 | 1000 | 2020-2021 | 建投筹资 | 一般项目 |
| 9 | 狮子山游园 | 狮子山老城区，纬四路南侧 | 1.5公顷 | 750 | 2021-2022 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 10 | 街头绿地（游园） | 全市30个 | 21.2公顷 | 5700 | 2020-2025 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 11 | 乡镇公园 | 天门等20乡镇公园 |  | 1200 | 2020-2025 | 县财政资金 | 一般项目 |
| 12 | 滨江生态公园续建 | 金山西路-大桥 | 长8.8公里，面积约36公顷、专类公园，增设绿道、景点、设施等 | 13000 | 2020-2022 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 13 | 羊山矶森林公园（桥南公园） | 桥南羊山矶 | 76.86公顷 | 16000 | 2020-2025 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 14 | 笠帽山公园改造 | 义安区 | 79.59公顷、专类公园，增设绿道、景点、设施等 | 20000 | 2020-2025 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 15 | 东湖湿地公园 | 东湖 | 34.7平方公里，含海绵城市建设项目等 | 78500 | 2020-2025 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 16 | 平顶山游园 | 平顶山路与铜川路交叉口西南侧 | 2.3公顷 | 1200 | 2020-2021 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 17 | 西湖游园 | 新城大道东侧， | 2.0公顷 | 1000 | 2020-2021 | 建投筹资 | 备选项目 |
| 18 | 祠堂湖公园 | 南部城区大通 | 20.23公顷 | 7460 | 2020-2022 | 市财政资金 | 备选项目 |
| 小计 |  |  |  | 399346 |  |  |  |
| 19 | 朱永路绿道 | 新城大道一铜巢高速下线 | 14930*40米 | 18000 | 2020-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 20 | 环大铜官山绿道 | 铜都大道-铜井路-沿新大道 | 长29.23公里，面积约58公顷 | 22000 | 2020-2023 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 21 | 顺凤路绿道 | 铜芜路一金牛洞 | 12350*20米 | 7410 | 2020-2021 | 县财政资金 | 一般项目 |
| 22 | 城市湖链工程一期 | 中心城区 | 湖链工程 | 10000 | 2020-2022 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 23 | 顺安河-新桥河绿道 | 朱永路-顺安河-新桥河-新桥矿 | 23040*20米 | 13820 | 2020-2021 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 24 | S227绿道 | 江北、普济圩、灰河 | 17.44公里*20米 | 10500 | 2020-2021 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 25 | 顺牌路绿道 | 铜青公路-顺牌路-九凤路 | 26.45公里*20米 | 16870 | 2020-2021 | 区财政资金 | 一般项目 |
| 26 | 九凤路绿道 | 顺凤路-铜南公路 | 18公里*20米 | 11270 | 2020-2023 | 市区财政资金 | 一般项目 |
| 27 | 老洲环洲绿道 | 老洲 | 17.50公里*10米 | 5250 | 2020-2021 | 市区财政资金 | 一般项目 |
| 28 | 城市绿道标识、标线建设工程 | 全市 | 每年10公里 | 150 | 2020-2021 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 29 | 枞阳地区绿道建设 | 枞阳县 | 20公里 | 5000 | 2020-2025 | PPP项目资金 | 一般项目 |
|  |  |  |  | 135270 |  |  |  |
| 30 | 创建天井湖5A景区 | 天井湖公园 | 建成5A景区，建设防灾公园，增设景点、旅游线路及海绵城市建设项目等 | 50000 | 2020-2023 | 上级资金、社会资本、建投筹资 | 重点项目 |
| 31 | 大通景区建设 | 大通区域 | 29.04平方公里，包含澜溪老街、九华湖、大通景点等 | 50000 | 2020-2025 | 上级资金、郊区筹资 | 重点项目 |
| 32 | 浮山5A风景区建设 | 枞阳浮山 | 环境整治、景点提升等 | 15000 | 2020-2024 | 上级资金、市财政资金 | 重点项目 |
| 33 | 凤凰山风景名胜区 | 凤凰山 | 16.72平方公里 | 70000 | 2020-2025 | 上级资金、县财政资金 | 一般项目 |
| 34 | 太阳岛景区 | 老洲太阳岛 | 25.86平方公里 | 50000 | 2020-2022 | 上级资金、县财政资金 | 一般项目 |
| 35 | 普济圩枫沙湖景区 | 普济圩 | 48平方公里，新建景点、旅游线路及设施等 | 42000 | 2020-2022 | 上级资金、社会资本、市财政资金 | 一般项目 |
| 36 | 陈瑶湖生态农业旅游度假区 | 枞阳县陈瑶湖 | 18平方公里，新建景点、旅游线路及设施等 | 20000 | 2020-2022 | 上级资金、社会资本、市财政资金 | 一般项目 |
| 小计 |  |  |  | 301000 |  |  |  |
| 37 | 横港工业区生态修复 | 横港地区 | 生态修复、市政建设、环境综合整治等 | 254300 | 2020-2024 | 上级资金、社会资本、市财政资金 | 重点项目 |
| 38 | 矿山生态修复工程 | 全市 | 对铜官山等露天采矿区、采石区、取土区实施生态修复 | 20000 | 2020-2022 | 上级资金、市财政资金 | 重点项目 |
| 39 | 环天井湖水系连通工程 | 天井湖周边 |  | 3500 | 2020-2021 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 40 | 主城区防护绿带建设工程 | 主城区 | 万象购物公园防护林带、新民污水处理场防护林、隆门路防护绿带、滨江大道沿线防护绿带等约10万平方米 | 15000 | 2020-2025 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 41 | 江北地区园林建设项目 | 江北港新区 | 公园、绿地等 | 18000 | 2020-2025 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 42 | 铜陵市南夹江整治工程 | 南夹江 | 绿道、环境整治提升 | 40000 | 2020-2023 | 上级资金、社会资本、市财政资金 | 备选项目 |
| 小计 |  |  |  | 972800 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1808416 |  |  |  |

附表7：城乡公共交通项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模 | 投资估算（万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城际轻轨列车 | 铜陵市 | 高铁北站-火车东站-池州梅龙机场，44.7公里 | 700000 | 2020-2025 | 上级资金，市财政资金 | 重大项目 |
| 2 | 南部城区长途客运站 | 大通 | 建设面积14000平方米 | 2000 | 2020-2022 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 3 | 开发区停保场 | 开发区 | 新建，总面积20000平方米，服务车辆100台。 | 2000 | 2023-2024 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 4 | 公交专用道 | 铜陵市 | 8条，共计86公里 | 1000 | 2020-2025 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 5 | 公交枢纽站 | 铜陵市 | 新建12处、 扩建2处 | 4500 | 2020-2025 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 6 | 公交首末站 | 铜陵市 | 新建16处、扩建11处 | 3200 | 2020-2025 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 小计 |  |  |  | 712700 |  |  |  |
| 7 | 村（户）村（户）通道路工程 | 市域辖区各村庄 |  | 25000 | 2020-2025 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 8 | 城乡公交项目 | 铜陵市 |  | 4000 | 2020-2025 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 9 | 完善村镇客运站 | 各乡镇 |  | 4000 | 2020-2025 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 10 | 枞阳地区公交 | 枞阳 | 公交线路、场站建设等 | 12000 | 2020-2024 | 交投筹资 | 一般项目 |
| 小计 |  |  |  | 45000 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 757700 |  |  |  |

附表8：停车场（库）项目一览表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模 | 投资估算（万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棚户区复绿林荫停车场 | 全市 |  | 10000 | 2020-2025 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 2 | 金山路与铜都大道交叉口地段 | 金山东路与铜都大道西北角 | 地面/地下一层（泊位：125） | 250 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 3 | 铜商品市场 | 淮河大道与金山东路东北角 | 立体停车场（泊位：205） | 430.5 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 4 | 铜陵市第二中学 | 爱国路与金山东路西北角 | 地下一层（泊位：130） | 130 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 5 | 十二中停车场 | 新光路以西 | 地下一层（泊位：160） | 480 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 6 | 爱国小学 | 新光路以东 | 地下一层（泊位：120） | 300 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 7 | 铜都大道停车场 | 铜都大道与宝山路东北角 | 地面（泊位：160） | 96 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 8 | 城北货运站 | 滨江大道东侧 | 地面（泊位：205） | 123 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 9 | 临湖广场西侧地块 | 南湖西路与山城大道西南角 | 地面（泊位：100） | 60 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 10 | 城北菜市场对面地块 | 人民大道与观湖大道交叉口西南侧 | 地下双层（泊位：70） | 224 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 11 | 义安区防疫站地块 | 荷花塘街与笠帽山西路西北角 | 地下双层（泊位：320） | 1024 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 12 | 城北加油站对面地块 | 铜胥路南侧城北加油站对面 | 地面（泊位：105） | 63 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 13 | 铜胥路以北地块 | 铜胥路与建设路东边角 | 地面（泊位：320） | 192 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 14 | 人民小学 | 人民二路东侧 | 地下一层（泊位：80） | 240 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 15 | 淮河路小学操场 | 育才路南侧 | 地下一层（泊位：100） | 300 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 16 | 老煤气公司 | 淮河大道与义安大道东侧 | 立体停车（泊位：80） | 168 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 17 | 第十五中学 | 长江中路与义安大道东北角 | 地下一层（泊位：130） | 390 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 18 | 铜都文化广场 | 淮河大道与长江西路西南角 | 地下双层（泊位：700） | 2240 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 19 | 西湖新区地下停车场 | 西湖新区 | 地下：400 | 1000 | 2020-2022 | 建投筹资 | 重点项目 |
| 20 | 东湖道路外停车场 | 东湖道西侧 | 地面（泊位：80） | 120 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 21 | 青霞路停车场 | 青霞路与龙湖路西北角 | 地面（泊位：130） | 78 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 22 | 省道320与003县道交叉口 | 省道320与003县道南侧 | 地面（泊位：60） | 36 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 23 | 人西游园 | 人民二路与人民三路交叉口北侧 | 地下一层（泊位：80） | 240 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 24 | 石城广场 | 淮河大道与义安大道北侧 | 地下双层（泊位：230） | 736 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 25 | 螺丝山广场 | 铜都大道与长江路东北角 | 地下双层（泊位：245） | 784 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 26 | 临津路停车场 | 临津路东侧 | 地面（泊位：85） | 51 | 2023-2024 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 27 | 芜铜路与经十三路交叉口 | 芜铜路与经十三路西南角 | 地面（泊位：50） | 30 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 28 | 湖城停车场 | 铜陵江堤与320省道东北侧 | 地面（泊位：140） | 84 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 29 | 花园冲停车场 | 民福路与望湖路西北角 | 地面（泊位：130） | 78 | 2023-2024 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 30 | 铜都大道停车场 | 宝山路至隆门路 | 立体停车（泊位：85） | 255 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 31 | 钱家坂停车场 | 湖山路与歇英东侧 | 地面（泊位：320） | 192 | 2023-2024 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 32 | 白鹤安置点四期内部操场 | 铜港路与铜都大道西北角 | 地下一层：120 | 360 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 33 | 朝阳社区内部广场 | 杨家山路以北朝阳社区 | 地下一层：135 | 360 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 34 | 青少年校外活动中心 | 五松道东侧 | 地面：70 | 42 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 35 | 扫把沟派出所对面地块 | 金山东路与铜官大道东南角 | 地面/立体：60 | 60 | 2020-2021 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 36 | 铜陵市第七中学 | 金山东路与铜官大道东南角 | 地下一层：35 | 450 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 37 | 杨村 | 翠湖一路与铜官大道北侧 | 地面：160 | 160 | 2022-2023 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 38 | 南湖换乘中心 | 建设西路与南湖西路西北角 | 地下双层：220 | 704 | 2023-2024 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 39 | 田家炳小学操场 | 北京中路与官塘路东南角 | 地下一层：80 | 240 | 2023-2024 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 40 | 笔架山广场 | 铜都大道与笔架山路东南角 | 地下一层：90 | 270 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 41 | 活鲜城大酒店东侧地块 | 铜官大道北段新苑小区南侧 | 地面：190 | 114 | 2021-2022 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 42 | 周村停车场 | 铜井路中段 | 地面：80 | 48 | 2018-2020 | 市财政资金 | 重点项目 |
| 43 | 枞阳县城停车场 | 枞阳县城 | 新建县城区停车场 | 10000 | 2020-2025 | 县财政资金 | 重点项目 |
| 合计 |  |  |  | 33202.5 |  |  |  |

附表9：城乡环境卫生工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模 | 投资估算（万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾处理厂二期 | 海螺水泥厂 | 300吨/天 | 5000 | 2020-2021 | 企业自筹 | 重点项目 |
| 2 | 城镇公厕提升行动 | 各县区 | 完成6座城镇公厕的新改建工程和20座社会厕所开放任务。 | 425 | 2019-2020 | 市财政资金，县区筹资 | 重点项目 |
| 3 | 铜陵市生活垃圾、建筑垃圾转运处理项目 | 义安区天门镇 | 新建日存储转运640吨生活垃圾填埋场一座、年处理15万吨建筑垃圾填埋场一座 | 17111 | 2019-2020 | 市财政资金，上级补助 | 重点项目 |
| 4 | 铜陵市生活垃圾分类居民小区集中投放点建设工程 | 全市范围 | 主城区居民小区建设800个集中投放点。 | 6560 | 2020-2021 | 市财政资金，县区筹资 | 重点项目 |
| 5 | 生活垃圾应急填埋场 | 董店 | 1200吨 | 3000 | 2020-2021 | 市县财政资金 | 重点项目 |
| 6 | 垃圾分类收集工程 |  | 在全市范围内开展生活垃圾分类收集工作 | 3000 | 2020-2021 | 市县财政资金 | 重点项目 |
| 7 | 智能视频分析系统 | 建成区城市管理各关键点位 | 在城市建成区城市管理领域关键点位，建设60个左右高清智能摄像头，并完成智能化视频分析系统相关设施建设。 | 150 | 2019-2020 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 8 | 环卫停车场建设 | 4处 | 总占地规模3.1公顷 | 6000 | 2020-2025 | 市县财政资金 | 一般项目 |
| 9 | 市区垃圾收运设施改造工程 |  | 新改建11座小型垃转运站，新建2座中型转运站 | 11000 | 2020-2025 | 市县财政资金 | 一般项目 |
| 10 | 村镇垃圾收运设施改造工程 |  | 4座/中心镇 2座/一般镇 | 4000 | 2020-2025 | 市县财政资金 | 一般项目 |
| 11 | 拉臂池点改造工程 |  | 改造拉臂池点45个 | 400 | 2021-2025 | 市县财政资金 | 一般项目 |
| 12 | 公共厕所新建改造工程 |  | 改造30座旱厕，新建113座公厕 | 4300 | 2021-2025 | 市县财政资金 | 一般项目 |
| 13 | 枞阳地区环卫工程建设 |  | 新建10座公厕、6中转站等 | 4500 | 2020-2025 | 市县财政资金 | 一般项目 |
| 14 | 铜陵市大件、建筑垃圾、装修垃圾协同处理工程 |  | 建设大件、建筑垃圾、装修垃圾综合利用处理厂一座。年处理建筑装修垃圾能力12万吨，生产再生建筑材料6.88万吨。大件垃圾处理量40吨/天 | 5000 | 2020-2021 | 市财政资金 | 一般项目 |
| 15 | 铜陵市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目二期 | 示范园区 | 新建日处理100吨餐厨垃圾处理厂二期 | 3350 | 2020-2021 | 企业筹资 | 一般项目 |
| 16 | 建筑垃圾综合处置场 | 义安区 | 2万平方米 | 500 | 2022-2023 | 市县财政资金 | 备选项目 |
| 合计 |  |  |  | 70946 |  |  |  |

附表10：地下综合管廊工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容、规模（米） | 投资估算 （万元） | 建设时序 | 资金来源 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜官大道南段（至大通） | 横港—大通 | 5509 | 44072 | 2020-2022 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 2 | 华山大道南段+铜官大道北段 | 翠湖六路-北京路 | 4415 | 35320 | 2020-2021 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 3 | 华山大道北段2综合管廊 | 翠湖六路—东湖一路 | 1914 | 15310 | 2020-2021 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 4 | 老铜胥路综合管廊 | 湖东路—观湖大道 | 20766 | 207650 | 2020-2021 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 5 | 狮子山纬一路综合管廊 | 青霞路—经三路 | 3585 | 28680 | 2019-2021 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 6 | 临津路北段综合管廊 | 钟鸣路—老芜桐路 | 1020 | 8160 | 2019-2021 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 7 | 新一路综合管廊 | 铜都大道—陵江大道 | 1489 | 11910 | 2023-2024 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 8 | 新建路综合管廊 | 田子湖路-陵江大道 | 1413 | 11300 | 2019-2021 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 9 | 金山西路综合管廊 | 铜官大道—铜都大道 | 3025 | 12100 | 2020-2021 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 10 | 学院路综合管廊 | 石城大道—天山大道 | 1025 | 4100 | 2022-2023 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 11 | 站前路综合管廊 | 高铁站前区 | 4460 | 35700 | 2023-2024 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 12 | 江北港综合管廊 | 江北港新区 | 4000 | 32000 | 2022-2023 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 13 | 西湖新区综合管廊 | 翠湖六路、东湖一路、翠湖二路、陵江大道等四条 | 23633 | 150000 | 2021-2025 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 14 | 枞阳县综合管廊项目（弱电） | 枞阳县城 | 3000 | 20000 | 2021-2025 | 地方专项债券 | 一般项目 |
| 合计 |  |  |  | 616302 |  |  |  |

附    图